Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2013 г. N 334

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 - 2020 ГОДЫ)"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 09.08.2013 [N 446](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FAF1E24AC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 28.01.2014 [N 39](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDFBE149C348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 25.09.2014 [N 465](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F),  от 26.12.2014 [N 645](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC0F), от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F),  от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F),  от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F),  от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F)) |

Во исполнение [постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFEC4FC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E1D6MFC3F) Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 "О совершенствовании системы программно-целевого планирования в Сахалинской области", в соответствии с [Перечнем](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC3F) государственных программ Сахалинской области, утвержденным распоряжением Правительства Сахалинской области от 21.10.2011 N 728-р, Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P46) Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" (далее - Программа) (прилагается).

2. Министерству финансов Сахалинской области (Т.В.Карпова) и министерству экономического развития Сахалинской области (С.А.Карпенко) при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год включать [Программу](#P46) в перечень государственных программ, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета Сахалинской области.

3. Установить, что в ходе реализации [Программы](#P46) мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в законе Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу:

- [постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF8E04DC648A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 29.11.2011 N 503 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области на период до 2014 года";

- [пункт 4](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FAF8E14EC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFCFF) постановления Правительства Сахалинской области от 23.03.2012 N 144 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской области";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FAF9ED4AC248A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 27.06.2012 N 317 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области на период до 2014 года", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 29.11.2011 N 503";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FAFCE14AC448A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 21.11.2012 N 568 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 29.11.2011 N 503 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Сахалинской области на период до 2014 года";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FAFDE74BCF48A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 25.12.2012 N 659 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 29.11.2011 N 503 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Сахалинской области на период до 2014 года";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FAFFE04FCF48A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 22.04.2013 N 207 "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 29.11.2011 N 503 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области на период до 2014 года".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F) Правительства Сахалинской области от 26.12.2014 N 645)

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости".

Исполняющий обязанности председателя

Правительства Сахалинской области

С.Г.Шередекин

Утверждена

постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 - 2020 ГОДЫ)"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 09.08.2013 [N 446](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FAF1E24AC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 28.01.2014 [N 39](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDFBE149C348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 25.09.2014 [N 465](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F),  от 26.12.2014 [N 645](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC0F), от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F),  от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F),  от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F),  от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC2F)) |

Паспорт

государственной программы

Сахалинской области "Информационное общество

в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC1F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Государственной программы | Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы) |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области |
| Соисполнители Государственной программы |  |
| Участники Государственной программы | Министерство образования Сахалинской области.  Министерство культуры Сахалинской области.  Министерство здравоохранения Сахалинской области.  Министерство строительства Сахалинской области.  Государственное бюджетное учреждение Сахалинской области "Сахалинский областной центр информатизации".  Государственное бюджетное учреждение Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".  Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области |
| (абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC3F) Правительства Сахалинской области от 29.12.2015 N 562) | |
| Подпрограммы Государственной программы | [1 подпрограмма](#P491) - "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области".  [2 подпрограмма](#P886) - "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области".  [3 подпрограмма](#P1146) - "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC3F) Правительства Сахалинской области от 26.12.2014 N 645) | |
| Цели Государственной программы | Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC0F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124) | |
| Задачи Государственной программы | Повышение качества жизни граждан на основе использования информационно-коммуникационных технологий, телевидения, радиовещания и спутниковых каналов связи в системе государственного управления, социальной сфере, сфере здравоохранения, образования и в повседневной жизни.  Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, организованных по принципу одного окна на базе многофункциональных центров.  Формирование региональной инфраструктуры учета и обработки пространственных данных (карт) для использования результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFC7F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124) | |
| Этапы и сроки реализации Государственной программы | Государственная программа рассчитана на семь лет - с 2014 по 2020 годы. Подпрограммы реализуются в один этап |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFC5F) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315) | |
| Объемы и источники финансирования Государственной программы | Планируемый объем финансирования Государственной программы составит 5814105,1 тыс. рублей, в том числе: - иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Сахалинской области - 28850,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 15184,7 тыс. рублей;  2015 год - 13666,2 тыс. рублей;  - средства областного бюджета Сахалинской области - 5785254,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 827664,8 тыс. рублей;  2015 год - 603991,1 тыс. рублей;  2016 год - 808371,6 тыс. рублей;  2017 год - 1113678,5 тыс. рублей;  2018 год - 969612,2 тыс. рублей;  2019 год - 969612,2 тыс. рублей;  2020 год - 492323,8 тыс. рублей.  В том числе на подпрограммы:  - [1 подпрограмма](#P491) "Развитие информационного общества и создание электронного Правительства Сахалинской области" - в сумме 3075606,3 тыс. рублей средств областного бюджета Сахалинской области, в том числе по годам:  2014 год - 319175,6 тыс. рублей;  2015 год - 220955,0 тыс. рублей;  2016 год - 301795,8 тыс. рублей;  2017 год - 739791,7 тыс. рублей;  2018 год - 559759,4 тыс. рублей;  2019 год - 559759,4 тыс. рублей;  2020 год - 374369,4 тыс. рублей;  - [2 подпрограмма](#P886) "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" - в сумме 2509886,5 тыс. рублей, в том числе:  - иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Сахалинской области - 28850,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 15184,7 тыс. рублей;  2015 год - 13666,2 тыс. рублей;  - средства областного бюджета Сахалинской области - 2481035,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 474751,0 тыс. рублей;  2015 год - 354706,1 тыс. рублей;  2016 год - 419614,9 тыс. рублей;  2017 год - 348217,6 тыс. рублей;  2018 год - 386545,8 тыс. рублей;  2019 год - 386545,8 тыс. рублей;  2020 год - 110654,4 тыс. рублей;  - [3 подпрограмма](#P1146) "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" - в сумме 228612,3 тыс. рублей средств областного бюджета Сахалинской области, в том числе по годам:  2014 год - 33738,2 тыс. рублей;  2015 год - 28330,0 тыс. рублей;  2016 год - 86960,9 тыс. рублей;  2017 год - 25669,2 тыс. рублей;  2018 год - 23307,0 тыс. рублей;  2019 год - 23307,0 тыс. рублей;  2020 год - 7300,0 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC2F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC3F), от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC3F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC2F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFC1F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFC7F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC2F)) | |
| Целевые индикаторы Государственной программы и их количественные значения | Для оценки хода выполнения Государственной программы используются следующие целевые индикаторы и показатели:  - доля граждан Сахалинской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг - 70%;  абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFCFF) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436;  - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 93%;  - доля муниципальных образований Сахалинской области, подключенных к ГеоИС, от общего количества муниципальных образований Сахалинской области - 100% |
| (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFCFF), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFCFF), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFC3F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC3F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFCFF), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFC2F)) | |

1. Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы

реализации государственной программы и прогноз развития

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFCFF) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Выполнение мероприятий [Закона](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FBFBE549C748A958C065AF9CM8C5F) Сахалинской области "Об областной целевой программе "Электронный Сахалин" на 2008 - 2011 годы", принятого Сахалинской областной Думой от 21.12.2006 N 119-ЗО, и [мероприятий](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF8E04DC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFCEF) долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области на период до 2014 года", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 29.11.2011 N 503, обеспечило основу реализации Государственной программы в части внедрения информационных технологий в деятельность органов государственной власти и организации предоставления государственных услуг, в том числе:

- разработка нормативно-правовых актов в сфере применения ИКТ;

- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти области, социальных, медицинских учреждений и учреждений культуры;

- формирование и развитие областных информационных систем и общедоступных ресурсов и сервисов;

- создание систем информатизации в социальной сфере;

- создание комплексной системы обеспечения безопасности информации в информационно-технологической инфраструктуре Правительства Сахалинской области, аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области, в том числе обеспечение защиты информации в информационно-коммуникационной инфраструктуре Правительства Сахалинской области, обеспечение безопасности информационных систем, их защиты, сохранности, целостности и достоверности.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFC0F) Правительства Сахалинской области от 29.12.2015 N 562)

Предварительный анализ свидетельствует, что по многим направлениям в сфере становления информационного общества и создания электронного правительства достигнуты положительные результаты.

На сегодняшний день уровень развития инфраструктуры доступа к ИКТ в Сахалинской области в целом позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни.

Важным фактором, препятствующим развитию ИКТ, является недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования ИКТ. Это касается как населения в целом, так и государственных гражданских служащих.

Существенным препятствием повышению качества жизни в Сахалинской области за счет внедрения ИКТ является отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций с органами государственной власти Сахалинской области при оказании последними государственных услуг. Использованию потенциала ИКТ в органах исполнительной власти Сахалинской области препятствуют разрозненность информационных ресурсов и систем, локальная автоматизация, существенное дублирование функций, реализуемых различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.

Остаются актуальными вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных в органах исполнительной власти Сахалинской области и других элементах инфраструктуры электронного правительства.

Проблемы, препятствующие росту эффективности использования ИКТ для повышения качества жизни, развития экономической, социальной, культурной и духовной сфер жизни Сахалинской области, совершенствования системы государственного управления, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти Сахалинской области. Их устранение требует скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий всех органов государственной власти Сахалинской области.

В рамках Государственной программы разработана [подпрограмма](#P886) "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области". Работа по созданию на территории Сахалинской области МФЦ была начата в 2010 году в рамках проведения административной реформы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDFBE149C348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC1F) Правительства Сахалинской области от 28.01.2014 N 39)

В целях снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг Правительством Сахалинской области была принята и реализована долгосрочная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF8EC4AC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC5F) Сахалинской области "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы". В результате проведенных мероприятий:

- оптимизирован порядок предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций);

- повышено качество и доступность государственных и муниципальных услуг в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Сахалинской области;

- обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" - создано государственное бюджетное учреждение Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";

- создана система контроля качества предоставления государственных (муниципальных) услуг в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Сахалинской области.

На сегодняшний день установлены [Правила](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B290DFF0FAEE189A17F205976CA5CBC2E7EF5249FD2952M9C1F) организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376.

До субъектов Российской Федерации доведены количественные и качественные параметры создания сети многофункциональных центров, которые определены методикой Министерства экономического развития Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 N 135 (далее - Методика).

В соответствии с Методикой к концу 2015 года на территории Сахалинской области должно функционировать 135 окон в 18 муниципальных образованиях. Утверждены план-график и схема размещения МФЦ в Сахалинской области, предусмотрено достижение обеспечения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания в МФЦ к 2015 году - 90%, а к 2020 году - 99%.

Вместе с тем, в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B199D9FFFBEE189A17F20597M6CCF) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Закон 210-ФЗ), а также в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA9824BB190DAFAFEEE189A17F20597M6CCF) Президента Российской Федерации "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" от 07.05.2012 N 601 (далее - Указ N 601) и в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24.06.2012 N Пр-1607 в Сахалинской области необходимо в период 2014 - 2020 годов продолжить работу по проведению комплекса мероприятий по созданию, развитию и содержанию сети МФЦ на территории Сахалинской области, что обеспечит достижение целевых показателей, установленных [Указом](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA9824BB190DAFAFEEE189A17F20597M6CCF) N 601, и требований [Закона](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B199D9FFFBEE189A17F20597M6CCF) 210-ФЗ по предоставлению права каждому заявителю получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ.

Использование программно-целевого метода позволит решить задачи по созданию, развитию и содержанию сети МФЦ на территории Сахалинской области на 2014 - 2020 годы на территории Сахалинской области.

Основными проблемами, на разрешение которых нацелена Государственная программа, являются:

- наличие низкого уровня конкуренции на российском рынке информационных технологий, в том числе за счет существенных административных барьеров;

- наличие высокого уровня различия в использовании информационных технологий регионами, различными слоями общества и органами государственной власти;

- преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения современных средств на основе информационных технологий в государственном управлении;

- наличие низких навыков использования информационных технологий, в том числе среди государственных служащих;

- увеличение количества компьютерных преступлений, рост их корыстной направленности, а также наносимого этими преступлениями материального ущерба;

- недостаточность научно-методического обеспечения процесса становления информационного общества в Российской Федерации;

- отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов государственной власти между собой, с населением и организациями, отсутствие доступных механизмов обеспечения доверия к электронной подписи.

Анализ финансово-экономических рисков и принятие мер по управлению рисками реализации Государственной программы осуществляет ответственный исполнитель Государственной программы.

Основными рисками реализации Государственной программы являются:

- недостаточная гибкость и слабая адаптируемость Государственной программы к изменению мировых тенденций развития информационных технологий, внешним факторам и организационным изменениям органов государственной власти;

- дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках Государственной программы и других государственных программ и мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность органов государственной власти;

- пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных технологий со стороны органов государственной власти;

- пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами, проведению мероприятий Государственной программы по созданию информационных баз, реестров, классификаторов и единого идентификатора гражданина;

- риски недостижения конечных результатов Государственной программы;

- риски несогласованности действий ответственного исполнителя и соисполнителей Государственной программы;

- риски недофинансирования Государственной программы;

- риски неэффективного и неполного использования государственными гражданскими служащими Сахалинской области, жителями и организациями Сахалинской области возможностей, сервисов, услуг, развернутых и внедренных в рамках Государственной программы;

- технические и технологические риски (в том числе несовместимость информационных систем, быстрый "моральный износ" оборудования и др.).

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем (координатором) Государственной программы в процессе реализации Государственной программы.

Риск недостижения конечных результатов Государственной программы является типичным при выполнении среднесрочных программ, а также комплексных программ, затрагивающих различные социально-экономические сферы. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации Государственной программы, содержащего перечень мероприятий Государственной программы, включая мероприятия, промежуточные показатели и индикаторы.

Объектом регулирования Государственной программы также является ГИС. Для этого разработана [подпрограмма](#P1146) "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области".

Предметом регулирования Государственной программы являются процессы информатизации взаимодействия органов исполнительной власти Сахалинской области с населением, а также процессы внедрения технологий ГЛОНАСС в сфере государственного управления, технологических и производственных областях.

Разработка Государственной программы осуществлена в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 10.10.2012 N Пр-2672 и отвечает основным приоритетам социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2020 года.

Для реализации стратегических приоритетов развития Сахалинской области необходимо развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры, обеспечивающих возможность использования геоинформационных систем и позволяющих получать достоверные координаты пространственных объектов на территории Сахалинской области, что создает условия для принятия качественных и оперативных решений для органов исполнительной власти и муниципальных образований Сахалинской области, основанных на эффективном применении современных геоинформационных технологий и различных моделей анализа и прогнозирования.

В современном обществе информация становится все более важным фактором производства, движущей силой экономического развития, процветания общества и защиты его от кризисных ситуаций. Согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98243B199D9FDF3B312924EFE07M9C0F) развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212, информационные технологии уже стали локомотивом социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации является одной из важнейших задач государств.

Данные о пространственных объектах, содержащиеся на топографических картах и планах городов, длительное время традиционно использовались для решения задач в отраслях экономики и в целях обеспечения обороноспособности государства и национальной безопасности страны, что определило необходимость их засекречивания.

Во многих отраслях экономики создавались и использовались разрешенные к опубликованию пространственные данные. Они издавались в виде схем, планов, карт ограниченных участков территории в местных системах координат. Такие данные не сопоставимы и не скоординированы между собой, что исключает их совместное и комплексное использование.

На начало реализации Государственной программы уровень геоинформационного развития в Сахалинской области характеризуется следующими показателями:

- используется свыше 40 местных систем координат;

- отсутствуют базовые условия для создания единой ГеоИС Сахалинской области и, в том числе нормативно-правовые, программно-аппаратные, информационные, методические;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC6F) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

- базовые пространственные данные не имеют единой системы хранения, используются разрозненно и не сопоставимы;

- развитие навигационной инфраструктуры (совокупность информационных центров, подсистем, банков данных и знаний, систем связи, центров управления, аппаратно-программных средств и технологий обеспечения сбора, хранения, обработки и передачи информации) находится на недостаточном уровне. Так, полностью отсутствуют наземные навигационные базовые станции, что ограничивает возможности определения точных координат объектов инфраструктуры Сахалинской области.

Вместе с тем положительной тенденцией в развитии использования систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Сахалинской области является внедрение их на транспортных средствах и пассажирском автомобильном транспорте.

Создание единого геоинформационного и навигационного пространства Сахалинской области, повышение эффективности использования геоинформационных и спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС на территории Сахалинской области является комплексной и межведомственной задачей, которая не может быть решена на уровне отдельных органов исполнительной власти или муниципальных образований. Ее реализация возможна в рамках программно-целевого подхода, использование которого позволит:

- обеспечить комплексный подход при получении, обработке, хранении и комплексном предоставлении информации;

- реализовать единую техническую и технологическую политику, совместимость геоинформационных систем различного уровня и различных ведомств;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств Сахалинской области на формирование геоинформационных систем и навигационной инфраструктуры, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в этой области.

2. Приоритеты и цели региональной политики

в сфере реализации Государственной программы,

описание основных целей и задач Государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC7F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Государственная политика Сахалинской области в сфере развития ИКТ основана на программных документах Российской Федерации в соответствующей сфере социально-экономического развития. Основные приоритеты Российской Федерации направлены на создание и дальнейшее развитие информационного общества.

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98243B199D9FDF3B312924EFE07M9C0F) развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212, определено, что указанная [Стратегия](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98243B199D9FDF3B312924EFE07M9C0F) является основой для подготовки и уточнения доктринальных, концептуальных, программных и иных документов, определяющих цели и направления деятельности органов государственной власти, а также принципы и механизмы их взаимодействия с организациями и гражданами в области развития информационного общества в Российской Федерации.

[Концепцией](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B29BD1FAFAEE189A17F205976CA5CBC2E7EF5249FD2953M9C9F) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (далее - Концепция), определено, что развитие ИКТ является одной из важнейших составляющих повышения национальной конкурентоспособности.

Целями государственной политики Российской Федерации в области развития ИКТ, определенных [Концепцией](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B29BD1FAFAEE189A17F205976CA5CBC2E7EF5249FD2953M9C9F), являются создание и развитие информационного общества, повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления, обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в сфере ИКТ.

Таким образом, цели государственной политики Правительства Сахалинской области определяют необходимость решения задач не только в сфере информационных технологий, но и в других отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении.

Региональная политика по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории Сахалинской области основана на программных и нормативных правовых документах Российской Федерации:

- [Концепции](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B29BD1FAFAEE189A17F205976CA5CBC2E7EF5249FD2953M9C9F) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года;

- требованиях [Закона](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B199D9FFFBEE189A17F20597M6CCF) 210-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B398DCF8F8EE189A17F20597M6CCF) от 28.07.2012 N 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";

- [Указе](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA9824BB190DAFAFEEE189A17F20597M6CCF) N 601;

- постановлениях Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 [N 797](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248BB9ADCFCFFEE189A17F20597M6CCF) "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления" (вместе с Положением о требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) и от 22.12.2012 [N 1376](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B290DFF0FAEE189A17F20597M6CCF) "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг";

- [приказе](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B29AD8FAF1EE189A17F20597M6CCF) Минэкономразвития России от 18.01.2012 N 13 "Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".

Государственная программа предназначена для определения принципов развития комплекса ИКТ в Сахалинской области в целях обеспечения растущих потребностей общества и бизнеса в прозрачной информационно-коммуникационной среде и создания эффективных механизмов государственного управления на базе информационных технологий.

Основной целью Государственной программы является:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC7F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

- повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC5F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

абзацы пятнадцатый - девятнадцатый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC4F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436;

Задачами Государственной программы, решение которых обеспечивает достижение цели Государственной программы, являются:

- повышение качества жизни граждан на основе использования информационно-коммуникационных технологий, телевидения, радиовещания и спутниковых каналов связи в системе государственного управления, социальной сфере, сфере здравоохранения, образования и в повседневной жизни;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC3F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

- повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, организованных по принципу одного окна на базе многофункциональных центров;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC1F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

- формирование региональной инфраструктуры учета и обработки пространственных данных (карт) для использования результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC0F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

абзацы двадцать четвертый - тридцать первый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFCFF) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436.

3. Прогноз конечных результатов Государственной программы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC1F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC0F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

5. Перечень мероприятий Государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC5F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Достижение целей и решение задач Государственной программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям. Система мероприятий Государственной программы построена в соответствии со следующими принципами:

- соответствие мероприятий Государственной программы целям и задачам, поставленным Правительством Российской Федерации, Правительством Сахалинской области;

- эффективное использование финансовых средств;

- постоянный мониторинг существующей ситуации.

Общим условием расходования бюджетных средств для реализации мероприятий Государственной программы является порядок, установленный действующим законодательством.

Детализация [мероприятий](#P1410) Государственной программы представлена в приложении N 1 Таблица 1.1 "Перечень мероприятий государственной программы" к настоящей Государственной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC7F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

К Перечню мероприятий государственной программы в приложение к государственной программе включены мероприятия, предусматривающие бюджетные ассигнования на реализацию инвестиционных проектов, строительство, реконструкцию и приобретение объектов - [информацию](#P1762) по объектам (мероприятиям) капитальных вложений (Приложение N 2 "Информация по объектам (мероприятиям) капитальных вложений" к настоящей Государственной программе).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC5F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

6. Характеристика мер правового регулирования

Государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC3F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Для достижения целей и конечных результатов Государственной программы необходимы дополнительные меры правового регулирования на территории Сахалинской области:

- разработка и принятие изменений в нормативно-правовые акты Сахалинской области, способствующих внедрению современных ИКТ в деятельность органов государственной власти;

- принятие нормативных правовых актов, определяющих перечень и параметры базовых реестров, единые правила формирования базовых реестров, формализация условий и порядка хранения и представления информации, содержащейся в справочниках и классификаторах;

- формирование единых требований к переводу учетов в электронный вид, включая требования к интерфейсам получения данных базовых реестров;

- разработка стандартов, регламентов и требований, определяющих порядок применения технологических решений, механизмы взаимодействия информационных систем.

Описание основных действующих правовых актов, регулирующих сферу государственной программы (подпрограммы):

1) [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE046CF48A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 24.06.2010 N 303 (ред. от 14.08.2015) "О создании Реестра и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области, предоставляемых органами исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными им учреждениями" (вместе с "Порядком формирования и ведения Реестра государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными им учреждениями", "Перечнем сведений о государственной, муниципальной услуге для размещения в Региональном реестре", "Перечнем сведений о государственной, муниципальной функции по осуществлению контроля (надзора) для размещения в Региональном реестре", "Перечнем сведений об услуге, необходимой и обязательной для предоставления государственной, муниципальной услуги для размещения в Региональном реестре", "Перечнем сведений об услугах государственных, муниципальных учреждений и иных организаций Сахалинской области, в которых размещается государственное, муниципальное задание (заказ), для размещения в Региональном реестре", "Перечнем сведений, содержащихся в разделе справочной информации Регионального реестра", "Положением о региональной государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными им учреждениями Сахалинской области").

2) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDE748C748A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 01.08.2011 N 546-р (ред. от 27.06.2017) "Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), предоставляемых в электронной форме и подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области".

3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFAE246C348A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 24.05.2011 N 191 (ред. от 27.04.2015) "О системе межведомственного электронного взаимодействия Сахалинской области" (вместе с "Положением о системе межведомственного электронного взаимодействия Сахалинской области", "Правилами обеспечения межведомственного электронного взаимодействия Сахалинской области").

4) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF1ED49C448A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 14.10.2011 N 715-р (ред. от 28.11.2014) "Об утверждении плана мероприятий по внедрению универсальных электронных карт (УЭК) в Сахалинской области".

5) [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF1E34EC748A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 13.07.2011 N 279 (ред. от 10.11.2014) "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Сахалинской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и об установлении порядка определения размера платы за их оказание".

6) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF1ED48C248A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 26.09.2012 N 714-р (ред. от 28.11.2014) "О создании государственного бюджетного учреждения Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

7) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBE64AC648A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 476-р (ред. от 08.09.2016) "О некоторых вопросах при предоставлении государственных и муниципальных услуг" (вместе с "Перечнем органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, ответственных за предоставление сведений, находящихся в их распоряжении, либо в подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" государственных или муниципальных услуг, необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации") (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.11.2016).

8) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDE64FC348A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 N 544-р (ред. от 30.08.2016) "Об утверждении Перечня государственных услуг (функций) органов исполнительной власти Сахалинской области, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна быть размещена в Региональном реестре Сахалинской области".

9) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC49C248A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 29.07.2013 N 526-р (ред. от 23.03.2016) "Об интеграции основных информационных ресурсов".

10) [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF8E04BCF48A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 09.04.2014 N 153 (ред. от 15.04.2016) "Об организации функционирования информационной системы регистрации начислений и сведений о платежах в Сахалинской области" (вместе с "Регламентом функционирования информационной системы регистрации начислений и сведений о платежах в Сахалинской области").

11) [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF8E747C348A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 N 561 (ред. от 08.04.2016) "О Региональном удостоверяющем центре Сахалинской области" (вместе с "Положением о Региональном удостоверяющем центре Сахалинской области").

12) [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFBE348C548A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 07.02.2013 N 50 (ред. от 01.06.2015) "О Центре телефонного обслуживания Сахалинской области граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг" (вместе с "Положением О Центре телефонного обслуживания Сахалинской области граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг").

13) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDE64DC148A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 N 191-р (ред. от 30.12.2016) "Об оптимизации предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления" (вместе с "Типовым перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской области", "Рекомендованным перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области").

14) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDE64FC248A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 21.07.2015 N 341-р (ред. от 27.06.2017) "Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными им учреждениями" (вместе с "Перечнем государственных услуг органов исполнительной власти Сахалинской области и подведомственных им учреждений, предоставление которых осуществляется в электронной форме", "Перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области и подведомственных им учреждений, предоставление которых осуществляется в электронной форме").

15) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEF9E74FC348A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 N 459-р (ред. от 23.05.2017) "Об утверждении Типового административного регламента предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области".

16) [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFBE348CF48A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 31.03.2015 N 80 (ред. от 01.06.2015) "О переводе в электронную форму государственных и муниципальных услуг Сахалинской области" (вместе с "Требованиями к техническому описанию интерактивных форм заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, размещаемых в региональной государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными им учреждениями", "Порядком разработки и размещения интерактивных форм заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, размещаемых в региональной государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными им учреждениями Сахалинской области").

17) [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFBE348CE48A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 31.03.2015 N 81 (ред. от 01.06.2015) "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций Сахалинской области в электронной форме" (вместе с "Положением об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций Сахалинской области в электронной форме").

18) Распоряжение Правительства Сахалинской области от 25.08.2016 N 424-р "Об утверждении политики информационной безопасности органов исполнительной власти Сахалинской области и аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области".

19) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFAED47C248A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 27.07.2016 N 369-р "Об утверждении Плана мероприятий по развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Сахалинской области на 2016 - 2018 годы".

20) [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF8E149C648A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 15.04.2016 N 191 "О государственной информационной системе Сахалинской области "Географическая информационная система Сахалинской области" (вместе с "Положением о государственной информационной системе Сахалинской области "Географическая информационная система Сахалинской области", "Порядком размещения и использования информации в государственной информационной системе Сахалинской области "Географическая информационная система Сахалинской области").

21) Распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.10.2016 N 534-р "О заключении долгосрочного государственного контракта на разработку проектной документации "Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области".

22) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF0EC48C348A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 22.02.2017 N 111-р "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Сахалинской области по выполнению Указов Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года".

23) [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF0E64FCF48A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 01.02.2017 N 33 "О взаимодействии областных органов государственной власти, подведомственных им учреждений и органов местного самоуправления Сахалинской области при обмене документами в системе электронного делопроизводства с использованием электронной подписи".

24) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEF9EC48C648A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 30.06.2017 N 372-р "Об утверждении Перечня государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Сахалинской области, подлежащих переводу в электронный вид в 2017 году".

25) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEF9E54CC248A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 23.05.2017 N 280-р "Об утверждении Перечня сведений, находящихся в распоряжении органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области либо подведомственных органам исполнительной власти Сахалинской области или органам местного самоуправления муниципальных образований организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти другого субъекта Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации".

26) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEF9E54CC548A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 23.05.2017 N 278-р "О внесении изменений в Типовой административный регламент предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления Сахалинской области, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 N 459-р".

27) [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEF9E346C548A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 15.06.2017 N 283 "Об утверждении перечня угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных в Правительстве Сахалинской области, органах исполнительной власти Сахалинской области и подведомственных им учреждениях".

[Перечень](#P2254) правовых актов приводится в приложении к государственной программе по форме Приложения N 3 "Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC3F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

7. Перечень и краткое описание действующих

долгосрочных целевых программ Сахалинской области

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC1F) Правительства Сахалинской области от 25.09.2014 N 465.

8. Перечень целевых индикаторов (показателей)

Государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC3F) Правительства Сахалинской области

от 15.09.2017 N 436)

Целевые индикаторы государственной программы учитывают результаты развития информационно-коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти области, формирование и развитие областных информационных систем и общедоступных ресурсов и сервисов, создание комплексной системы обеспечения безопасности информации в информационно-технологической инфраструктуре Правительства Сахалинской области, аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области, в том числе обеспечение защиты информации в информационно-коммуникационной инфраструктуре Правительства Сахалинской области, обеспечение безопасности информационных систем, их защиты, сохранности, целостности и достоверности, создание единого геоинформационного и навигационного пространства Сахалинской области, повышение эффективности использования геоинформационных и спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС на территории Сахалинской области.

В основе учета результатов по перечисленным направлениям лежат индикаторы (показатели), характеризующие направления по развитию региональной информатизации, в том числе развитие сервисов электронного правительства, переход к оказанию государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде, расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий для предоставления государственных и муниципальных услуг бюджетными учреждениями, а также социально значимых услуг государственными и муниципальными предприятиями, создание условий для развития отрасли информационных технологий.

Планируемые целевые [индикаторы](#P2317) и показатели результативности реализации Государственной программы представлены в Приложении N 4 "Сведения об индикаторах (показателях) государственной программы и их значениях" к настоящей Программе.

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные |
| 1. | Доля граждан Сахалинской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг | % | где:  Чэл - число граждан, использовавших информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", мобильные приложения, терминалы самообслуживания для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  Чоб - число граждан, обратившихся в федеральный орган исполнительной власти, орган государственного внебюджетного фонда, исполнительный орган государственной власти субъектов Российской Федерации, орган местного самоуправления, либо государственное (муниципальное) учреждение и другую организацию, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), с запросом, выраженным в установленной форме, за предоставлением государственной (муниципальной) услуги, включенной в реестры государственных и муниципальных услуг | Форма федерального статистического наблюдения N 1-ИТ "Анкета выборочного обследования населения по вопросам использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей". Статистическое наблюдение основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах Российской Федерации. Единицами наблюдения являются частные домашние хозяйства; единицами анализа - лица в возрасте от 15 до 72 лет, члены этих домашних хозяйств | [Приказ](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA9824BBA9AD9FCF9EE189A17F20597M6CCF) Росстата от 30 декабря 2015 г. N 676 "Об утверждении методики расчета показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме" |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | где:  A - общее количество оценок;  B - общее количество положительных оценок | Социологический опрос.  Опрос производится по базовой форме - анкете на региональном портале госуслуг. Оценка уровня удовлетворенности определяется путем проставления заявителем оценки по шкале от 5 ("отлично"), 4 ("хорошо"), 3 ("нормально"), 2 ("плохо"), 1 ("очень плохо") по следующим разделам анкеты:  - время ожидания в очереди при получении государственной (муниципальной) услуги;  - время предоставления государственной (муниципальной) услуги;  - вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственной (муниципальной) услуги;  - комфортность условий в помещении, в котором предоставлена государственная (муниципальная) услуга;  - доступность информации о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги.  Положительными являются оценки 5 ("отлично"), 4 ("хорошо") | [Приказ](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFCED4FCF48A958C065AF9CM8C5F) агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области от 02.11.2017 N 47 "Об утверждении методики расчета целевого индикатора "Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг" |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFC0F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | |
| 3. | Доля муниципальных образований Сахалинской области, подключенных к ГеоИС, от общего количества муниципальных образований Сахалинской области | % | где:  B - общее количество муниципальных образований Сахалинской области, подключенных к геоинформационной системе;  A - общее количество муниципальных образований Сахалинской области | Определяется как отношение общего количества муниципальных образований, подключенных к геоинформационной системе (нарастающим итогом), к общему количеству муниципальных образований Сахалинской области. Индикатор рассчитывается на основе мониторинга, проводимого уполномоченным государственным органом исполнительной власти Сахалинской области |  |

9. Обоснование состава и значения соответствующих

целевых индикаторов (показателей) Государственной программы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFCFF) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

10. Ресурсное обеспечение Государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285390E1DEMFC6F) Правительства Сахалинской области

от 26.12.2014 N 645)

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий Государственной программы ([Приложение N 5](#P2518) "Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов, юридических и физических лиц" и [Приложение N 6](#P3613) "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам" к настоящей Государственной программе), составляет 5814105,1 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC3F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC6F))

- иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Сахалинской области - 28850,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC1F) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

2014 год - 15184,7 тыс. рублей;

2015 год - 13666,2 тыс. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC0F) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

- средства областного бюджета Сахалинской области - 5785254,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFCFF), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC5F), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC3F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFC0F), от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFCEF), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFCFF), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC6F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC1F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC5F))

2014 год - 827664,8 тыс. рублей;

2015 год - 603991,1 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFCEF), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC4F))

2016 год - 808371,6 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC2F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFCFF), от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC7F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFCEF))

2017 год - 1113678,5 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC6F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC5F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC0F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC4F))

2018 год - 969612,2 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC5F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC4F))

2019 год - 969612,2 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC3F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124)

2020 год - 492323,8 тыс. рублей.

11. Меры государственного регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей

Государственной программы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFCFF) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436.

12. Методика оценки эффективности Государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFCFF) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Методика оценки эффективности Государственной программы "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" (далее - Государственная программа) разработана в соответствии с требованиями [Порядка](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFEC4FC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFC0F) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ). Оценка эффективности Государственной программы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Государственной программы в порядке и сроки, установленные [Порядком](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFEC4FC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFC0F) реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы.

Оценка эффективности Государственной программы осуществляется отдельно по мероприятиям каждой подпрограммы.

Оценка эффективности Государственной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности Государственной программы и показателя комплексной эффективности Государственной программы на основе следующих формул:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) государственной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) государственной программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Государственной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Государственной программы по следующей формуле:



где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Государственной программы;

N - число индикаторов (показателей) в Государственной программе.

2. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий Государственной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Государственной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов Государственной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию Государственной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию Государственной программы в отчетном году.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC2F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124)

4. Интегральный показатель эффективности Государственной программы:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности Государственной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Государственной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий Государственной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов Государственной программы.

5. Показатель комплексной эффективности Государственной программы рассчитывается по следующей формуле:



где:

ПКЭ - показатель комплексной эффективности Государственной программы;

К - количество подпрограмм, включая Государственную программу, при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы.

Показатели эффективности Государственной программы, предусмотренные [пунктами 1](#P417) - [5](#P464) настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность Государственной программы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма N 1

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И СОЗДАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 28.01.2014 [N 39](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDFBE149C348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC0F), от 25.09.2014 [N 465](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DFMFCFF), от 26.12.2014 [N 645](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285390E1DFMFC2F),  от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC7F), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC3F), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC1F),  от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D4MFCEF), от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC4F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC7F),  от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC6F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFCEF), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC3F)) |

Паспорт подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DFMFCEF) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC3F) Правительства Сахалинской области от 26.12.2014 N 645) | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области |
| Участники подпрограммы | Министерство образования Сахалинской области, министерство культуры Сахалинской области, министерство здравоохранения Сахалинской области, государственное бюджетное учреждение Сахалинской области "Сахалинский областной центр информатизации", государственное бюджетное учреждение Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285390E1DFMFC0F) Правительства Сахалинской области от 26.12.2014 N 645) | |
| Цели подпрограммы | Повышение качества жизни граждан на основе использования информационно-коммуникационных технологий, телевидения, радиовещания и спутниковых каналов связи в системе государственного управления, социальной сфере, сфере здравоохранения, образования и в повседневной жизни |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC4F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124) | |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области.  2. Развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Сахалинской области.  3. Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC1F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124) | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на семь лет с 2014 по 2020 годы и осуществляется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Планируемый объем средств областного бюджета Сахалинской области, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, - 3075606,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 319175,6 тыс. рублей;  2015 год - 220955,0 тыс. рублей;  2016 год - 301795,8 тыс. рублей;  2017 год - 739791,7 тыс. рублей;  2018 год - 559759,4 тыс. рублей;  2019 год - 559759,4 тыс. рублей;  2020 год - 374369,4 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFCEF), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC6F), от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC6F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC6F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC5F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFC6F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC1F)) | |
| Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения | Для оценки хода выполнения подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и показатели:  - доля государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений, имеющих скорость передачи данных через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее 2 Мбит/сек., в общем числе обследованных государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений - 40%;  - доля государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области - участников межведомственного взаимодействия от общего количества заявленных к подключению - 98%;  абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFCEF) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120;  абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFC3F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436;  - доля защищенных классифицированных государственных информационных систем Сахалинской области от общего числа систем, подлежащих защите, - 100%;  - уровень покрытия автомобильных дорог Сахалинской области федерального и межмуниципального значения мобильной связью (от их протяженности) - 75%;  абзацы седьмой - восьмой исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFC0F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436 |
| (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 26.12.2014 [N 645](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC2F), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFCEF), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFCEF), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFC3F)) | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D5MFCFF) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Предварительный анализ выполнения [мероприятий](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF8E04DC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFCEF) долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области на период до 2014 года", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 29.11.2011 N 503, свидетельствует, что по многим направлениям в сфере становления информационного общества и создания электронного правительства достигнуты положительные результаты.

На сегодняшний день уровень развития инфраструктуры доступа к ИКТ в Сахалинской области в целом позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни.

Важным фактором, препятствующим развитию ИКТ, является недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования ИКТ. Это касается как населения в целом, так и государственных гражданских служащих.

Существенным препятствием повышению качества жизни в Сахалинской области за счет внедрения ИКТ является отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций с органами государственной власти Сахалинской области при оказании последними государственных услуг. Использованию потенциала ИКТ в органах исполнительной власти Сахалинской области препятствуют разрозненность информационных ресурсов и систем, локальная автоматизация, существенное дублирование функций, реализуемых различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.

Недостаточными темпами развиваются инфраструктура доступа населения к сайтам органов исполнительной власти и информационная составляющая этих ресурсов.

Получение населением и организациями государственных услуг, а также информации, связанной с деятельностью органов государственной власти Сахалинской области, в большинстве случаев требует их личного обращения в органы государственной власти Сахалинской области, а также представления запросов и документов на бумажном носителе. Это приводит к большим затратам времени и создает значительные неудобства для населения и организаций.

Остаются актуальными вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных в органах исполнительной власти Сахалинской области и других элементах инфраструктуры электронного правительства.

Проблемы, препятствующие росту эффективности использования ИКТ для повышения качества жизни, развития экономической, социальной, культурной и духовной сфер жизни Сахалинской области, совершенствования системы государственного управления, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти Сахалинской области. Их устранение требует скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий всех органов государственной власти Сахалинской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC1F) Правительства Сахалинской области

от 21.03.2017 N 124)

Целью подпрограммы является повышение качества жизни граждан на основе использования информационно-коммуникационных технологий, телевидения, радиовещания и спутниковых каналов связи в системе государственного управления, социальной сфере, сфере здравоохранения, образования и в повседневной жизни.

Задачами подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

- развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области;

- развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Сахалинской области;

- строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области.

3. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DEMFC4F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DEMFC3F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFCFF) Правительства Сахалинской области

от 15.09.2017 N 436)

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

Система мероприятий подпрограммы построена в соответствии со следующими принципами:

- соответствие мероприятий подпрограммы целям и задачам, поставленным Правительством Российской Федерации, Правительством Сахалинской области;

- эффективное использование финансовых средств;

- постоянный мониторинг существующей ситуации.

Общим условием расходования бюджетных средств для реализации мероприятий подпрограммы является порядок, установленный действующим законодательством.

В рамках реализации подпрограммы планируется выполнение мероприятий по следующим основным направлениям:

- развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области;

- развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Сахалинской области;

- строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области;

- внедрение автоматизированной системы управления учебным процессом в образовательных учреждениях Сахалинской области;

- техническая модернизация, оснащение информационными и коммуникационными технологиями учреждений культуры Сахалинской области;

- создание и внедрение комплексных информационных систем, оснащение учреждений здравоохранения телемедицинскими кабинетами.

Детализация [мероприятий](#P1410) программы N 1 представлена в приложении N 1 "Перечень мероприятий государственной программы" к настоящей Государственной программе.

5.1. Развитие (модернизация),

техническое сопровождение и эксплуатация

информационно-коммуникационной инфраструктуры

Сахалинской области

5.1.1. Для целей размещения региональных информационных систем, обеспечения эксплуатации новых вычислительных ресурсов и информационных систем:

- приобретение серверного, коммутационного и иного оборудования, обеспечивающего функционирование центра обработки данных (далее - ЦОД), запасных частей и материальных запасов для оборудования ЦОД;

- обеспечение гарантийного, технического обслуживания оборудования ЦОД;

- приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение ЦОД, обновление версий программного обеспечения ЦОД;

- обеспечение гарантийной, технической поддержки программного обеспечения ЦОД;

- приобретение оборудования, расходных материалов и материальных запасов для обслуживания ЦОД, обслуживание помещений ЦОД;

- техническое сопровождение совещаний, заседаний и иных мероприятий, проводимых в здании Правительства Сахалинской области;

- подключение новых объектов в информационно-коммуникационную сеть Правительства Сахалинской области;

- увеличение пропускной способности каналов связи;

- поддержка каналов связи в актуальном состоянии;

- услуги связи для информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области;

- обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения:

а) обеспечение и мониторинг лицензионной чистоты программного обеспечения Майкрософт и прочего программного обеспечения;

б) закупка программного обеспечения для реализации мероприятий подпрограммы.

5.1.2. Для обеспечения информационной безопасности инфраструктуры Правительства Сахалинской области:

- совершенствование политики и методов информационной безопасности в органах государственной власти и местного самоуправления Сахалинской области, в том числе:

а) проведение обследования предпринятых мер по защите информации на объектах информатизации государственных органов власти и местного самоуправления и в подведомственных им учреждениях;

б) разработка рекомендаций по принимаемым мерам по защите информации на объектах информатизации государственных органов власти и местного самоуправления и в подведомственных им учреждениях с проведением обследования и подготовки проектов документации по защите информации;

в) создание единой системы защиты информации в Правительстве Сахалинской области и аппарате Губернатора и Правительства Сахалинской области на основе единых требований, правил, технологий, с проведением обследования объектов информатизации;

- обеспечение информационной безопасности информационно-технологической инфраструктуры Правительства Сахалинской области, аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области, в том числе: информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области, государственных информационных систем: автоматизированной информационной системы "Предоставление государственных и муниципальных услуг Сахалинской области в электронной форме", информационной системы "Регистрация начислений и сведений о платежах в Сахалинской области", информационно-аналитической системы "Электронный паспорт муниципальных образований Сахалинской области", государственной информационной системы "Географическая информационная система Сахалинской области", системы электронного документооборота, системы Регионального удостоверяющего центра Сахалинской области, региональной информационной системы Сахалинской области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными им учреждениями";

- создание условий для обеспечения информационной безопасности и технической защиты информации в Правительстве Сахалинской области, аппарате Губернатора и Правительства Сахалинской области, в том числе путем приобретения средств защиты информации и иного специализированного оборудования и материальных запасов с передачей неисключительных прав (лицензий) на его использование; получения услуг по установке, настройке и техническому обслуживанию данного оборудования; обучение специалистов, сопровождающих технические средства и оборудование защиты информации;

- обеспечение деятельности регионального удостоверяющего центра Сахалинской области.

5.1.3. Для обеспечения доступности современных услуг связи в населенных пунктах Сахалинской области, предоставления спутниковых каналов связи, услуг по трансляции программы областного телевизионного вещания, радиовещания:

- услуги по предоставлению спутниковых каналов связи;

- услуги по трансляции программы областного телевизионного вещания;

- обеспечение населения услугами ФМ-вещания;

- услуги по обеспечению доступа к сети "Интернет" в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в населенных пунктах Сахалинской области.

5.2. Развитие (модернизация),

техническое сопровождение и эксплуатация

информационных систем Сахалинской области

5.2.1. Для развития региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного документооборота:

- развитие инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы РСМЭВ в связи с растущим количеством потребителей сервисов указанной системы;

- реализация возможности получения услуг в электронном виде на региональном и едином порталах государственных услуг;

- обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти и организаций Сахалинской области в рамках процессов оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе информирование граждан о возможности и преимуществах получения указанных услуг в электронном виде;

- реализация электронных сервисов межведомственного взаимодействия, а также обеспечение функционирования электронных сервисов предоставления государственных и муниципальных услуг и функций;

- совершенствование технологий и механизмов взаимодействия между федеральной СМЭВ и РСМЭВ;

- обеспечение поддержки и гарантированного функционирования РСМЭВ;

- реализация системы контроля и мониторинга оказания услуг;

- обеспечение передачи правовых актов Сахалинской области для официального опубликования на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru;

- модернизация региональной системы электронного делопроизводства и документооборота (далее - РСЭДД), в том числе приобретение аппаратно-технического оборудования, программного обеспечения и прав на его использование, обеспечивающего функционирование РСЭДД, интеграции с иными информационными системами;

- интеграция системы электронного документооборота Сахалинской области, РСЭДД в систему межведомственного электронного документооборота в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248BB99D1FFFBEE189A17F20597M6CCF) Правительства Российской Федерации от 22.09.2009 N 754 "Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота";

- обеспечение юридически значимого взаимодействия посредством применения электронной подписи при использовании систем электронного документооборота;

- внедрение системы электронного документооборота в Правительстве Сахалинской области, аппарате Губернатора и Правительства Сахалинской области, органах исполнительной власти Сахалинской области, муниципальных образованиях Сахалинской области и подведомственных учреждениях Сахалинской области. Обеспечение возможности обмена документами между Правительством Сахалинской области, аппаратом Губернатора и Правительства Сахалинской области, органами исполнительной власти Сахалинской области, администрациями муниципальных образований Сахалинской области и подведомственными учреждениями Сахалинской области. Для этих целей приобретение аппаратно-технического оборудования, безлимитного программного обеспечения и прав на его использование, обеспечивающего функционирование системы, создание единого информационного пространства для ведения полноценного электронного документооборота и организация совместной работы с документами;

- обеспечение непрерывного режима работы системы электронного документооборота и РСЭДД, в том числе с привлечением подрядчика;

- создание интернет-сайта для размещения информации о разработке органами исполнительной власти Сахалинской области проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения.

Срок реализации: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель: агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области.

5.3. Строительство объектов инфраструктуры

для обеспечения покрытия мобильной связью

автомобильных дорог Сахалинской области

5.3.1. Для строительства объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области:

- разработка проектной документации "Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области";

- строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области.

Срок реализации: 2016 - 2017 годы.

Исполнитель: агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области.

5.4. Техническая модернизация, оснащение

информационными и коммуникационными технологиями

5.4.1. Программное обеспечение внедрено в рамках областной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FBFBE549C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC1F) "Электронный Сахалин" на 2008 - 2011 годы и функционирует в муниципальных образованиях: городской округ "Город Южно-Сахалинск", Корсаковский городской округ, "Макаровский городской округ", Углегорский муниципальный район. Реализация автоматизированной системы управления во всех муниципальных образованиях позволит оказывать государственные и муниципальные услуги в электронном виде для населения Сахалинской области. Организация единого информационного образовательного пространства Сахалинской области обеспечит:

- автоматизацию процессов сбора, хранения и анализа статистической информации (успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.);

- равные права и возможности для всех ключевых субъектов образовательного процесса (обучающийся, законный представитель обучающегося, педагогический работник, административные работники).

5.4.2. Для дошкольных учреждений Сахалинской области будет произведена поставка компьютерного оборудования, деталей к нему, в том числе и средств защиты информации.

Срок реализации: 2014 год.

Исполнитель: министерство образования Сахалинской области.

5.4.3. Для внедрения программного обеспечения комплексной автоматизированной музейной информационной системы (АИС) и приобретения компьютерного оборудования для музеев Сахалинской области.

Система предназначена для компьютеризации учетно-хранительской, научной, экспозиционной и издательской деятельности сотрудников музея. Система должна представлять собой совокупность автоматизированных рабочих мест (АРМ): хранителей, научных сотрудников и работников отдела учета и других музейных сотрудников, объединенных в единую систему.

В научных и фондовых отделах система будет использоваться для описания, систематизации и получения сведений о музейных предметах, отслеживания их местонахождения и ведения топографических описей, подготовки печатных изданий и экспозиционных представлений коллекции, а также для оформления ряда учетных документов.

В экспозиционно-выставочных подразделениях система должна обеспечивать подготовку выставочных списков, учетных документов выдачи/возврата произведений.

В отделе учета система обеспечит выпуск всего необходимого пакета учетных документов, получение справок и статистической отчетности.

5.4.4. Для технической модернизации, оснащения информационными и коммуникационными технологиями учреждений культуры Сахалинской области, в том числе:

- количество автоматизированных рабочих мест, установленных в музеях, библиотеках, домах культуры, школах искусств Сахалинской области;

- приобретение компьютерного, офисного и презентационного оборудования;

- передача неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение.

Срок реализации: 2014 год.

Исполнитель: министерство культуры Сахалинской области.

5.4.5. Создание единой информационной системы в здравоохранении, обеспечивающей персонифицированный учет оказания медицинской помощи в рамках реализации предоставления государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на базе лечебно-профилактических учреждений, не входящих в систему обязательного медицинского страхования, Сахалинской области.

5.4.6. Создание инфраструктуры для использования медицинского приложения УЭК при оказании медицинской помощи гражданам Российской Федерации.

5.4.7. Строительство структурированных кабельных сетей в лечебно-профилактических учреждениях, не входящих в систему обязательного медицинского страхования, Сахалинской области для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В процессе реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения Сахалинской области на 2011 - 2012 годы реализованы 9 телемедицинских кабинетов, необходимо дополнительно внедрить 11 телемедицинских кабинетов.

Срок реализации: 2014 год.

Исполнитель: министерство здравоохранения Сахалинской области.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D2MFC3F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

В целях достижения целей и конечных результатов подпрограммы необходимы дополнительные меры правового регулирования на территории Сахалинской области:

- разработка и принятие изменений в нормативно-правовые акты Сахалинской области, способствующих внедрению современных ИКТ в деятельность органов государственной власти;

- принятие нормативных правовых актов, определяющих перечень и параметры базовых реестров, единые правила формирования базовых реестров, формализация условий и порядка хранения и представления информации, содержащейся в справочниках и классификаторах;

- формирование единых требований к переводу учетов в электронный вид, включая требования к интерфейсам получения данных базовых реестров;

- разработка стандартов, регламентов и требований, определяющих порядок применения технологических решений, механизмы взаимодействия информационных систем.

Основание для осуществления данного мероприятия - приведение нормативно-правовых актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Сахалинской области в сфере оказания государственных и муниципальных услуг в соответствие с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B199D9FFFBEE189A17F20597M6CCF) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

7. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D2MFC1F) Правительства Сахалинской области от 25.09.2014 N 465.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D2MFC0F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Планируемые целевые [индикаторы](#P2317) и показатели результативности реализации подпрограммы представлены в Приложении N 4 "Сведения об индикаторах (показателях) государственной программы и их значениях" к настоящей Государственной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D7MFC6F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

Для оценки эффективности программных мероприятий предлагается использовать следующие показатели:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC7F) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

- доля государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений, имеющих скорость передачи данных через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее 2 Мбит/сек., в общем числе обследованных государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений (в %) (2014 - 2020 годы);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC5F) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

- доля государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области - участников межведомственного взаимодействия от общего количества заявленных к подключению (в %) (2014 - 2020 годы);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC4F) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

- уровень покрытия автомобильных дорог Сахалинской области федерального и межмуниципального значения мобильной связью (от их протяженности) (%) (2016 - 2017);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D7MFC4F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D7MFC2F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436;

- доля защищенных классифицированных государственных информационных систем Сахалинской области от общего числа систем, подлежащих защите (в %) (2014 - 2020 годы);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC1F) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

абзацы восьмой - десятый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D7MFC2F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436.

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА ПОДПРОГРАММЫ

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D7MFC1F) Правительства Сахалинской области

от 15.09.2017 N 436)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные |
| 1. | Доля государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений, имеющих скорость передачи данных через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее 2 Мбит/сек., в общем числе обследованных государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений | % | где:  B - количество государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений, имеющих скорость не менее 2 Мбит/сек.;  A - общее число обследованных государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений | Определяется как отношение количества государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений, имеющих скорость не менее 2 Мбит/сек., к общему числу обследованных государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений  Индикатор рассчитывается путем мониторинга, проводимого уполномоченным государственным органом исполнительной власти Сахалинской области, путем подсчета обследованных государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений |  |
| 2. | Доля государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области - участников межведомственного взаимодействия от общего количества заявленных к подключению | % | где:  B - общее число государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области - участников межведомственного взаимодействия;  A - общее количество государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, заявленных к подключению | Определяется как отношение количества государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области - участников межведомственного взаимодействия к общему количеству государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, заявленных к подключению. Индикатор рассчитывается путем мониторинга, проводимого уполномоченным государственным органом исполнительной власти Сахалинской области |  |
| 3. | Доля защищенных классифицированных государственных информационных систем Сахалинской области от общего числа систем, подлежащих защите | % | где:  B - количество защищенных классифицированных информационных систем государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и подведомственных им учреждений;  A - общее число классифицированных информационных систем государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и подведомственных им учреждений, подлежащих защите | Рассчитывается как отношение защищенных информационных систем к общей численности классифицированных информационных систем. Индикатор рассчитывается на основе мониторинга, один раз в квартал, проводимого уполномоченным государственным органом исполнительной власти Сахалинской области путем анализа информационных ресурсов, эксплуатируемых в информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области |  |
| 4. | Уровень покрытия автомобильных дорог Сахалинской области федерального и межмуниципального значения мобильной связью (от их протяженности) | % | где:  A - протяженность дорог Сахалинской области (федеральных и межмуниципальных), 1463 км;  B - совокупная протяженность "белых" участков, полученная по результатам измерения, км | После завершения всех пусконаладочных работ оборудования связи Оператора сотовой связи проводится натурное измерение (измерительным комплексом Оператора).  Полученные данные (карта покрытия в виде меток в формате KMZ файла) загружаются на карту Google Earth. Средствами программы Google Earth проводится измерение протяженности не охваченных мобильной связью участков автодорог (далее - "белых" участков). Погрешность измерения принимается в пределах 3% | Приказ агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области от 11.12.2017 N 57 "Об утверждении методики проведения мониторинга уровня покрытия автомобильных дорог Сахалинской области федерального и межмуниципального значения мобильной связью (от их протяженности)" |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFCFF) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | |

9. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПОДПРОГРАММЫ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC3F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

10. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E6D6MFC7F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Общий объем средств областного бюджета Сахалинской области, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы (приложение N 9 к настоящей Государственной программе), составляет 3075606,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC6F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC1F), от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC6F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC2F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC1F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D2MFC1F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC5F))

2014 год - 319175,6 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC4F) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

2015 год - 220955,0 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC3F) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

2016 год - 301795,8 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC2F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC0F), от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC5F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC1F))

2017 год - 739791,7 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC1F), от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC4F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC0F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D2MFC0F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC4F))

2018 год - 559759,4 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC0F), от 26.09.2016 [N 478](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFCE34BC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC3F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFCFF))

2019 год - 559759,4 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFCFF), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFCEF))

2020 год - 374369,4 тыс. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFCEF) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и других источников.

11. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D2MFCFF) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436.

12. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E6D7MFC6F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Методика оценки эффективности подпрограммы "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области" Государственной программы "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" (далее - подпрограмма Государственной программы) разработана в соответствии с требованиями [Порядка](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFEC4FC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFC0F) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC3F) Правительства Сахалинской области от 26.12.2014 N 645)

Оценка эффективности подпрограммы Государственной программы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Государственной программы в порядке и сроки, установленные [Порядком](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFEC4FC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFC0F) реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)".

Оценка эффективности подпрограммы Государственной программы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму Государственной программы.

Оценка эффективности подпрограммы Государственной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы Государственной программы на основе следующих формул:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Государственной программы по следующей формуле:



где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Государственной программы;

N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме Государственной программы.

2. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы Государственной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Государственной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;

Рк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFC7F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124)

4. Интегральный показатель эффективности подпрограммы Государственной программы:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы Государственной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы Государственной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы Государственной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы Государственной программы.

Показатели эффективности подпрограммы Государственной программы, предусмотренные [пунктами 1](#P819) - [4](#P857) настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность подпрограммы Государственной программы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма N 2

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

РАЗВИТИЕ СЕТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 28.01.2014 [N 39](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDFBE149C348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DEMFC1F), от 25.09.2014 [N 465](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E6D3MFC0F), от 26.12.2014 [N 645](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285390E3D7MFC3F),  от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFCFF), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC1F), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC7F),  от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFCFF), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFC0F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFC1F),  от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D2MFCEF), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC3F)) |

Паспорт подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E6D3MFCFF) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области |
| Участники подпрограммы | Государственное бюджетное учреждение Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - ГБУ СО "МФЦ") |
| Цели подпрограммы | Целью подпрограммы является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг посредством организации их предоставления по принципу одного окна на базе многофункциональных центров |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFCFF) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124) | |
| Задачи подпрограммы | Для достижения целей подпрограммы требуется решение задачи по организации предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFCEF) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Реализация подпрограммы осуществляется в 2014 - 2020 годах без деления на этапы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований для реализации мероприятий подпрограммы составит 2509886,5 тыс. рублей, в том числе:  - иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Сахалинской области - 28850,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 15184,7 тыс. рублей;  2015 год - 13666,2 тыс. рублей;  - средства областного бюджета Сахалинской области - 2481035,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 474751,0 тыс. рублей;  2015 год - 354706,1 тыс. рублей;  2016 год - 419614,9 тыс. рублей;  2017 год - 348217,6 тыс. рублей;  2018 год - 386545,8 тыс. рублей;  2019 год - 386545,8 тыс. рублей;  2020 год - 110654,4 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 26.12.2014 [N 645](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285390E3D7MFC2F), от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFCEF), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFCFF), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC2F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC5F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D5MFCFF), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC6F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D3MFC6F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC0F)) | |
| Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения | 1. Доля граждан, проживающих на территории Сахалинской области и имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от общей численности населения Сахалинской области - 100%.  2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров - 98%.  3. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC2F) Правительства Сахалинской области от 16.08.2016 N 403 |
| (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFC4F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC2F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC1F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D3MFC2F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC7F)) | |

1. Характеристика текущего состояния, основных проблем

сферы реализации подпрограммы и прогноз развития

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E6DEMFC0F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Работа по созданию на территории Сахалинской области МФЦ была начата в 2010 году в рамках проведения административной реформы.

В целях снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, Правительством Сахалинской области была принята и реализована долгосрочная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF8EC4AC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC5F) Сахалинской области (постановление Правительства Сахалинской области от 09.11.2011 N 457). В результате проведенных мероприятий:

- оптимизирован порядок предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций);

- повышено качество и доступность государственных и муниципальных услуг в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Сахалинской области;

- обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" - создано ГБУ СО "МФЦ";

- создана система контроля качества предоставления государственных (муниципальных) услуг в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Сахалинской области.

На сегодняшний день установлены [Правила](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B290DFF0FAEE189A17F205976CA5CBC2E7EF5249FD2952M9C1F) организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376.

До субъектов Российской Федерации доведены количественные и качественные параметры создания сети МФЦ, которые определены методикой Министерства экономического развития Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 N 135 (далее - Методика).

В соответствии с Методикой к концу 2015 года на территории Сахалинской области должно функционировать 135 окон в 18 муниципальных образованиях. Утверждены план-график и схема размещения МФЦ в Сахалинской области, предусмотрено достижение обеспечения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания в МФЦ к 2015 году - 90%, а к 2020 году - 99%.

Вместе с тем, в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B199D9FFFBEE189A17F20597M6CCF) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Закон 210-ФЗ), а также в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA9824BB190DAFAFEEE189A17F20597M6CCF) Президента Российской Федерации "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" от 07.05.2012 N 601 (далее - Указ N 601) и в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24.06.2012 N Пр-1607 в Сахалинской области необходимо в период 2014 - 2020 годов продолжить работу по проведению комплекса мероприятий по созданию, развитию и содержанию сети МФЦ на территории Сахалинской области, что обеспечит достижение целевых показателей, установленных [Указом](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA9824BB190DAFAFEEE189A17F20597M6CCF) N 601, и требований [Закона](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B199D9FFFBEE189A17F20597M6CCF) 210-ФЗ по предоставлению права каждому заявителю получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ.

Использование программно-целевого метода позволит решить задачи по созданию, развитию и содержанию сети МФЦ на территории Сахалинской области на 2014 - 2020 годы на территории Сахалинской области.

2. Цели и задачи подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFCFF) Правительства Сахалинской области

от 21.03.2017 N 124)

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг посредством организации их предоставления по принципу одного окна на базе многофункциональных центров.

Задачей подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является организация предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC5F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC4F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D3MFC0F) Правительства Сахалинской области

от 15.09.2017 N 436)

Детализация [мероприятий](#P1410) программы N 2 представлена в приложении N 1 "Перечень мероприятий государственной программы" к настоящей Государственной программе.

6. Характеристика мер

правового регулирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E6DFMFC4F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

На момент принятия подпрограммы дополнительных мер правового регулирования на территории Сахалинской области для достижения целей подпрограммы не требуется.

7. Перечень и краткое описание

действующих долгосрочных целевых программ

Сахалинской области и ведомственных целевых программ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E6DFMFC2F) Правительства Сахалинской области от 25.09.2014 N 465.

8. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Планируемые целевые [индикаторы](#P2317) и показатели результативности реализации подпрограммы представлены в приложении N 4 "Сведения об индикаторах (показателях) государственной программы и их значениях" к настоящей Государственной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D0MFC6F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

Для оценки эффективности программных мероприятий предлагается использовать следующие показатели:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D0MFC5F) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

- доля граждан, проживающих на территории Сахалинской области и имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от общей численности населения Сахалинской области (в %) (2014 - 2020 годы);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D0MFC3F) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров (в %) (2014 - 2020 годы);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC4F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589)

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC0F) Правительства Сахалинской области от 16.08.2016 N 403.

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА ПОДПРОГРАММЫ

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D0MFC3F) Правительства Сахалинской области

от 15.09.2017 N 436)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные |
| 1. | Доля граждан, проживающих на территории Сахалинской области и имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от общей численности населения Сахалинской области | % | Показатель определяет долю граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ, от общего количества граждан Сахалинской области с учетом Приложений "Перечень многофункциональных центров субъекта Российской Федерации, открытых и (или) запланированных к открытию в 2014 - 2015 гг." к соглашениям между Минэкономразвития России и Правительством Сахалинской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Определяется Министерством экономического развития Российской Федерации | Административная информация | Методика проведения мониторинга значений показателя "доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг" утверждена протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30 октября 2012 года N 135 (с изменениями, внесенными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 27 мая 2014 года N 139), [приказ](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA9824BBA91D0FFFBEE189A17F20597M6CCF) Минэкономразвития России от 27.05.2016 N 322 "Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров | % | Значение показателя определяется с учетом всех оценок, поступивших от граждан в результате анкетирования (опроса) в отчетный период,  где:  B - общее количество положительных оценок;  A - общее количество оценок | Анкетирование (опрос) заявителей осуществляется с использованием терминальных устройств, расположенных в помещениях ГБУ СО "МФЦ" в местах ожидания и приема граждан. Данные опроса фиксируются в автоматизированной информационной системе "МФЦ-Регион". Оценка уровня удовлетворенности качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в ГБУ СО "МФЦ" определяется путем проставления заявителем оценки по шкале 5 ("отлично"), 4 ("хорошо"), 3 ("нормально"), 2 ("плохо"), 1 ("очень плохо") по следующим разделам анкеты:  - время ожидания в очереди при получении государственной (муниципальной) услуги;  - время предоставления государственной (муниципальной) услуги;  - вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственной (муниципальной) услуги;  - комфортность условий в помещении, в котором предоставлена государственная (муниципальная) услуга;  - доступность информации о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги. Положительными являются оценки: 5 ("отлично"), 4 ("хорошо") | [Приказ](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFCED4CC648A958C065AF9CM8C5F) агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области от 02.11.2017 N 48 "Об утверждении методики расчета целевого индикатора "Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC2F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | |

9. Обоснование состава и значения соответствующих

целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC3F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

10. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285390E3D4MFCFF) Правительства Сахалинской области

от 26.12.2014 N 645)

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета Сахалинской области и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Сахалинской области. Общий объем бюджетных ассигнований для реализации мероприятий подпрограммы составит 2509886,5 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DEMFC0F), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC4F), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D1MFC1F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC7F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC4F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC1F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7DEMFC2F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DEMFCEF))

- иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Сахалинской области - 28850,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DEMFCFF) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

2014 год - 15184,7 тыс. рублей;

2015 год - 13666,2 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DEMFCEF) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

- средства областного бюджета Сахалинской области - 2481035,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC7F), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC3F), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D1MFC0F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC6F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC3F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC0F), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7DEMFC1F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC7F))

2014 год - 474751,0 тыс. рублей;

2015 год - 354706,1 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC6F), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC2F))

2016 год - 419614,9 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D1MFCFF), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC5F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC2F))

2017 год - 348217,6 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D1MFCEF), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFCFF), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7DEMFC0F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC6F))

2018 год - 386545,8 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DEMFC7F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFCEF))

2019 год - 386545,8 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DEMFC6F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC7F))

2020 год - 110654,4 тыс. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DEMFC5F) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

11. Меры государственного регулирования

и управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей подпрограммы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7DEMFCFF) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436.

12. Методика оценки эффективности подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E1D6MFC3F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Методика оценки эффективности подпрограммы "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" Государственной программы "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" (далее - подпрограмма Государственной программы) разработана в соответствии с требованиями [Порядка](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFEC4FC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFC0F) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).

Оценка эффективности подпрограммы Государственной программы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Государственной программы в порядке и сроки, установленные [Порядком](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFEC4FC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFC0F) реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)".

Оценка эффективности подпрограммы Государственной программы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму Государственной программы.

Оценка эффективности подпрограммы Государственной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы Государственной программы на основе следующих формул:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Государственной программы по следующей формуле:



где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Государственной программы;

N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме Государственной программы.

2. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы Государственной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Государственной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;

Рк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC6F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124)

4. Интегральный показатель эффективности подпрограммы Государственной программы:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы Государственной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы Государственной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы Государственной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы Государственной программы.

Показатели эффективности подпрограммы Государственной программы, предусмотренные [пунктами 1](#P1079) - [4](#P1117) настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность подпрограммы Государственной программы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма N 3

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 28.01.2014 [N 39](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDFBE149C348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DEMFC0F), от 25.09.2014 [N 465](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E1D3MFC7F), от 26.12.2014 [N 645](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285390E3D2MFC5F),  от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC5F), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFC1F), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DEMFC4F),  от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC4F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC1F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC0F),  от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7DEMFCEF), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC5F)) |

Паспорт подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC4F) Правительства Сахалинской области

от 03.08.2015 N 315)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области |
| Участники подпрограммы | Министерство строительства Сахалинской области, государственное бюджетное учреждение Сахалинской области "Сахалинский областной центр информатизации", Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFCFF) Правительства Сахалинской области от 29.12.2015 N 562) | |
| Цели подпрограммы | Формирование региональной инфраструктуры учета и обработки пространственных данных (карт) для использования результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFCEF) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124) | |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание и развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация географической информационной системы Сахалинской области.  2. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC3F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589 |
| (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFC5F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC3F)) | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы осуществляется в 2014 - 2020 годах без деления на этапы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета, составляет 228612,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год - 33738,2 тыс. руб.;  2015 год - 28330,0 тыс. руб.;  2016 год - 86960,9 тыс. руб.;  2017 год - 25669,2 тыс. руб.;  2018 год - 23307,0 тыс. руб.;  2019 год - 23307,0 тыс. руб.;  2020 год - 7300,0 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D1MFCEF), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DEMFC0F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC2F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D2MFC0F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFC0F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFC1F)) | |
| Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения | Для оценки хода выполнения подпрограммы используется следующий целевой индикатор:  - коэффициент эффективности деятельности оператора ГеоИС в развитии, хранении, сопровождении и обеспечении доступа к геопространственным данным в интересах развития Сахалинской области - 85% |
| (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DEMFCEF), от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7DFMFC6F)) | |

1. Характеристика текущего состояния, основных проблем

сферы реализации подпрограммы и прогноз развития

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E1DEMFC5F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Термины и понятия, используемые в подпрограмме.

Под базовыми условиями в рамках реализации подпрограммы понимаются:

нормативно-правовые - разработка пакета документов, необходимых для правового обеспечения внедрения и эксплуатации ГеоИС;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC6F) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

программно-аппаратные - подбор и адаптация программных средств для создания и ведения ГеоИС, определение и уточнение требований к аппаратно-техническим средствам, предлагаемым для оснащения ГеоИС;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC6F) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

информационные - разработка методики и технологии миграции данных из существующих информационных массивов в базы данных ГеоИС, осуществление миграции существующих информационных массивов в базы данных ГеоИС;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC6F) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

методические - разработка программ обучения и проведение серии семинаров по обучению работе с ГеоИС для операторов ГеоИС в органах исполнительной власти (далее - ОИВ) и органах местного самоуправления (далее - ОМСУ), разработка методических указаний для иных групп пользователей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC6F) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

ГеоИС - географическая информационная система, предназначенная для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации об объектах.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC6F) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

Ядро ГеоИС - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий функционирование ГеоИС.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC6F) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

Базовые пространственные данные - разрешенные к открытому опубликованию цифровые данные о наиболее используемых пространственных объектах, отличающихся устойчивостью пространственного положения во времени и служащих основой позиционирования других пространственных объектов.

Объектами регулирования подпрограммы являются ГеоИС и навигационная инфраструктура Сахалинской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC6F) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

Предметом регулирования подпрограммы являются процессы информатизации взаимодействия органов исполнительной власти Сахалинской области с населением, а также процессы внедрения технологий ГЛОНАСС в сфере государственного управления, технологических и производственных областях.

Разработка подпрограммы осуществлена в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 10.10.2012 N Пр-2672 и отвечает основным приоритетам социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2020 года.

Для реализации стратегических приоритетов развития Сахалинской области необходимо развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры, обеспечивающих возможность использования геоинформационных систем и позволяющих получать достоверные координаты пространственных объектов на территории Сахалинской области, что создает условия для принятия качественных и оперативных решений для ОИВ и муниципальных образований Сахалинской области, основанных на эффективном применении современных геоинформационных технологий и различных моделей анализа и прогнозирования.

В современном обществе информация становится все более важным фактором производства, движущей силой экономического развития, процветания общества и защиты его от кризисных ситуаций. Согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98243B199D9FDF3B312924EFE07M9C0F) развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212, информационные технологии уже стали локомотивом социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации является одной из важнейших задач государств.

Данные о пространственных объектах, содержащиеся на топографических картах, планах городов, в геодезических и нивелирных сетях, длительное время традиционно использовались для решения задач в отраслях экономики и в целях обеспечения обороноспособности государства и национальной безопасности страны, что определило необходимость их засекречивания.

Во многих отраслях экономики создавались и использовались разрешенные к опубликованию пространственные данные. Они издавались в виде схем, планов, карт ограниченных участков территории в местных системах координат. Такие данные не сопоставимы и не скоординированы между собой, что исключает их совместное и комплексное использование.

На начало реализации подпрограммы уровень геоинформационного развития в Сахалинской области характеризуется следующими показателями:

- используется свыше 40 местных систем координат;

- отсутствуют базовые условия для создания единой ГеоИС, в том числе нормативно-правовые, программно-аппаратные, информационные, методические;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC6F) Правительства Сахалинской области от 03.08.2015 N 315)

- базовые пространственные данные не имеют единой системы хранения, используются разрозненно и не сопоставимы.

Создание единого геоинформационного и навигационного пространства Сахалинской области, повышение эффективности использования геоинформационных и спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС на территории Сахалинской области является комплексной и межведомственной задачей. Ее реализация возможна в рамках программно-целевого подхода, использование которого позволит:

- обеспечить комплексный подход при получении, обработке, хранении и комплексном предоставлении информации;

- реализовать единую техническую и технологическую политику, совместимость геоинформационных систем различного уровня и различных ведомств;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств Сахалинской области на формирование геоинформационных систем и навигационной инфраструктуры, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в этой области.

2. Цели и задачи подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D0MFC6F) Правительства Сахалинской области

от 21.03.2017 N 124)

Целью подпрограммы является формирование региональной инфраструктуры учета и обработки пространственных данных (карт) для использования результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области.

Задачами подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

- создание и развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация географической информационной системы Сахалинской области;

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFCFF) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589.

3. Прогноз конечных результатов

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D0MFC0F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D0MFCFF) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7DFMFC4F) Правительства Сахалинской области

от 15.09.2017 N 436)

Детализация [мероприятий](#P1410) программы N 3 представлена в приложении N 1 "Перечень мероприятий государственной программы" к настоящей Государственной программе.

6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFCFF) Правительства Сахалинской области

от 03.08.2015 N 315)

Для достижения цели и конечных результатов подпрограммы необходимы дополнительные меры правового регулирования на территории Сахалинской области. Такими мерами будет являться разработка и принятие постановления Правительства Сахалинской области о вводе ГеоИС в эксплуатацию, с распределением полномочий между координатором, оператором и участниками ГеоИС.

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E0D6MFC7F) Правительства Сахалинской области от 25.09.2014 N 465.

8. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E0D6MFC6F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Планируемые целевые [индикаторы](#P2317) и показатели результативности реализации подпрограммы представлены в приложении N 4 "Сведения об индикаторах (показателях) государственной программы и их значениях" к настоящей Государственной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7DFMFC0F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436)

Для оценки эффективности программных мероприятий предлагается использовать следующие показатели:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DFMFC5F) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120)

- коэффициент эффективности деятельности оператора ГеоИС в развитии, хранении, сопровождении и обеспечении доступа к геопространственным данным в интересах развития Сахалинской области (в %) (2014 - 2020 годы).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC7F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589)

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC5F) Правительства Сахалинской области

от 20.12.2017 N 589)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные |
| 1. | Коэффициент эффективности деятельности оператора ГеоИС в развитии, хранении, сопровождении и обеспечении доступа к геопространственным данным в интересах развития Сахалинской области | % | где:  К1 - количество выполненных заявок от пользователей ГеоИС;  К2 - количество поданных заявок от пользователей ГеоИС | Учитываются заявки пользователей ГеоИС регистрируемые в Журнале заявок, в том числе:  - создание и модификация функциональных приложений;  - разработка отчетных форм;  - подключение космоснимков;  - создание/удаление пространственных слоев в ГеоИС, загрузка векторных данных в слои, выгрузка данных ГеоИС в различные форматы;  - проверка поступающих данных на соответствие Системе Требований;  - администрирование пользователей ГеоИС (создание/удаление учетных записей, предоставление прав доступа);  - обучение и консультация пользователей ГеоИС | [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF8E149C648A958C065AF9CM8C5F) Правительства Сахалинской области от 15 апреля 2016 года N 191 "О государственной информационной системе Сахалинской области (ГеоИС)".  Приказ агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области от 06.12.2017 N 52 "Об утверждении методики расчета индикатора "Коэффициент эффективности деятельности оператора ГеоИС, в развитии, хранении, сопровождении доступа к геопространственным данным в интересах развития Сахалинской области" |

9. Обоснование состава и значений соответствующих

целевых индикаторов (показателей) государственной программы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D1MFC5F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124.

[10](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DFMFC2F). Ресурсное обеспечение подпрограммы

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо 228612,3 тыс. руб., в том числе по годам:

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.01.2014 [N 39](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDFBE149C348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFCFF), от 26.12.2014 [N 645](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285390E3D2MFC0F), от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D0MFC6F), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DEMFC4F), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D6MFC1F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC7F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC6F), от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D1MFC3F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFC1F))

2014 год - 33738,2 тыс. руб.;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.01.2014 [N 39](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDFBE149C348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DFMFCEF), от 26.12.2014 [N 645](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFCFF))

2015 год - 28330,0 тыс. руб.;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.01.2014 [N 39](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDFBE149C348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC7F), от 26.12.2014 [N 645](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF8E24EC648A958C065AF9C85A8B6100DF0285390E3D2MFCFF), от 03.08.2015 [N 315](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCFDE546C448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D0MFC5F), от 29.12.2015 [N 562](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF0E04BC148A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5DEMFC3F))

2016 год - 86960,9 тыс. руб.;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.01.2014 [N 39](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDFBE149C348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D6MFC6F), от 18.03.2016 [N 120](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D6MFC0F), от 16.08.2016 [N 403](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFBE04DC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D0MFC6F), от 29.12.2016 [N 679](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFE046C748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D3MFC5F))

2017 год - 25669,2 тыс. руб.;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 [N 124](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D1MFC2F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFC0F))

2018 год - 23307,0 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D1MFC1F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124)

2019 год - 23307,0 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D1MFC0F) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124)

2020 год - 7300,0 тыс. руб.

Указанные средства предусмотрены агентству по информационным технологиям и связи Сахалинской области и министерству строительства Сахалинской области.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и других источников.

Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета Сахалинской области в 2014 - 2020 годах указан в паспорте настоящей подпрограммы.

Абзацы двенадцатый - семнадцатый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E7D6MFCFF) Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 N 120.

[11](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DFMFC2F). Меры государственного регулирования

и управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей подпрограммы

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E6D7MFC0F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436.

[12](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FCF1EC4CC048A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4DFMFC2F). Методика оценки эффективности подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E0D7MFC5F) Правительства Сахалинской области

от 25.09.2014 N 465)

Методика оценки эффективности подпрограммы "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" Государственной программы "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" (далее - подпрограмма Государственной программы) разработана в соответствии с требованиями [Порядка](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFEC4FC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFC0F) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).

Оценка эффективности подпрограммы Государственной программы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Государственной программы в порядке и сроки, установленные [Порядком](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFFFEC4FC348A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D3MFC0F) реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)".

Оценка эффективности подпрограммы Государственной программы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму Государственной программы.

Оценка эффективности подпрограммы Государственной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы Государственной программы на основе следующих формул:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы Государственной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Государственной программы по следующей формуле:



где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Государственной программы;

N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме Государственной программы.

2. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы Государственной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Государственной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;

Рк - кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FFF1E146C548A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D1MFCFF) Правительства Сахалинской области от 21.03.2017 N 124)

4. Интегральный показатель эффективности подпрограммы Государственной программы:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы Государственной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы Государственной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы Государственной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы Государственной программы.

Показатели эффективности подпрограммы Государственной программы, предусмотренные [пунктами 1](#P1343) - [4](#P1381) настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность подпрограммы Государственной программы признается неудовлетворительной.

Приложение N 1

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC0F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFCFF)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | | Связь с индикаторами (показателями) Государственной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации | Краткое описание (единицы измерения результата) | Значение (количественное измерение или качественная оценка результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" | | | | | | |
| 1. | [Подпрограмма N 1](#P491) "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области" | | | | | | |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приложение N 8 отсутствует. | | | | | | | | |
| 1.1. [<\*>](#P1744) | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области и инфраструктуры универсальной электронной карты | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | 2014 | 2014 | Для целей размещения региональных информационных систем, обеспечения эксплуатации новых вычислительных ресурсов и информационных систем:  - приобретение, модернизация серверного коммутационного оборудования, обеспечивающего функционирование центра обработки данных (далее - ЦОД) и коммутационных узлов, запасных частей и материальных запасов для оборудования ЦОД и коммутационных узлов;  - проведение работ по настройке коммутационного оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны) серверного оборудования, оборудования IP-телефонии;  - обеспечение гарантийного, технического обслуживания оборудования ЦОД и коммутационных узлов;  - приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение;  - обновление версий программного обеспечения ЦОД и коммутационных узлов;  - обеспечение гарантийной, технической поддержки программного обеспечения ЦОД и коммутационных узлов;  - приобретение оборудования, расходных материалов и материальных запасов для обслуживания ЦОД и коммутационных узлов;  - обслуживание помещений ЦОД и коммутационных узлов;  - приобретение, модернизация систем кондиционирования, систем резервного электропитания, пожаротушения ЦОД и коммутационных узлов, их обслуживание.  Для развития информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области:  - техническое сопровождение совещаний, заседаний и иных мероприятий, проводимых в здании Правительства Сахалинской области;  - подключение новых объектов к информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области;  - обеспечение населения Курильских островов возможностью получать государственные услуги в электронном виде;  - расширение пропускной способности имеющихся каналов связи, аренда новых каналов связи, линейно-кабельных сооружений связи для информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области;  - строительство и организация линий связи для информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области;  - заключение сервисных контрактов по обслуживанию линий связи информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области;  - приобретение коммутационного оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы, повторители, преобразователи сигналов), серверного оборудования, оборудования IP-телефонии и запасных частей к нему, проведение работ по его настройке;  - обеспечение гарантийного (технического) обслуживания серверного, коммутационного оборудования и оборудования IP-телефонии;  - приобретение неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения, обновление версий программного обеспечения, продление гарантийной (технической) поддержки программного обеспечения;  - заключение сервисных контрактов на обслуживание коммутационного и серверного оборудования;  - приобретение оборудования и расходных материалов для обслуживания каналов связи, коммутационного, серверного и иного оборудования информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области;  - развитие сети информационных терминалов (далее - инфоматов) для обеспечения бесплатного доступа населения к государственным и муниципальным информационным ресурсам органов государственной власти и местного самоуправления путем приобретения инфоматов либо получения услуг доступа через инфоматы, принадлежащие сторонним организациям, к региональному и федеральному порталам государственных и муниципальных услуг; обеспечение размещения и функционирования инфоматов (расходы по хранению, доставке и установке инфоматов, аренда помещений или получение услуг по их размещению, техническое обслуживание инфоматов, техническая поддержка установленного в инфомате программного обеспечения, модернизация (расширение функциональных и технических характеристик) инфоматов, приобретение неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения, услуги связи, приобретение расходных материалов и иные расходы) | Информационных сервисов 13 | Приложение N 8 п. 1.1 |
|  |  |  |  |  | Для формирования и развития инфраструктуры УЭК:  - обеспечение выпуска и обращения УЭК, предусматривающее выполнение следующих мероприятий:  а) выполнение мероприятий, обеспечивающих присоединение к Правилам Единой платежно-сервисной системы "Универсальная электронная карта" (далее - Правила ЕПСС УЭК) федеральной уполномоченной организации: организация подключения к ЕПСС (аренда каналов связи, приобретение средств защиты информации, передаваемой по каналам связи, с их установкой и настройкой); расходы на вступительные, плановые и операционные и иные платежи в соответствии с Правилами ЕПСС УЭК;  б) организация и обеспечение функционирования пунктов приема заявлений и выдачи УЭК (далее - ППВ) на территории Сахалинской области (услуги и оборудование, обеспечивающие соответствие ППВ требованиям федеральной уполномоченной организации к ППВ);  в) сопровождение информационной системы, обеспечивающей выпуск и обращение УЭК: модернизация данной системы; приобретение средств защиты информации, содержащейся в системе, с их установкой и настройкой; приобретение программного обеспечения информационной системы и прав на его использование;  г) эмиссия УЭК (изготовление заготовок универсальных электронных карт, их персонализация и выдача), обеспечение размещения на УЭК средств электронной подписи гражданина - пользователя УЭК;  д) обеспечение подключения и функционирования региональных и муниципальных электронных приложений УЭК;  е) проведение рекламной кампании деятельности по выпуску и использованию УЭК на территории Сахалинской области (услуги по изготовлению рекламной и полиграфической продукции, рекламных роликов на телевидении, размещение информации в СМИ и прочие мероприятия, направленные на популяризацию УЭК) | Количество УЭК 2782 штук | Приложение N 8 п. 1.3 |
| 1.1. [<\*\*>](#P1745) | Развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | 2014 | 2015 | Количество информационных сервисов | 17 | Приложение N 8 п. 1.1  Приложение N 8 п. 1.5 |
| 1.1. | Развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 1.1.1. [<\*\*\*>](#P1746) | Размещение региональных информационных систем, обеспечение эксплуатации новых вычислительных ресурсов и информационных систем | ГБУ СО "СОЦИ" | 2014 | 2016 | Количество информационных сервисов | 17 | Приложение N 4 [п. 8](#P2418) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D7MFCEF) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | |
| 1.1.1. | Размещение региональных информационных систем, обеспечение эксплуатации новых вычислительных ресурсов и информационных систем | ГБУ СО "СОЦИ" | 2014 | 2020 | Количество подключенных к сети Правительства Сахалинской области точек | 236 | Приложение N 4 [п. 4](#P2374) |
| Количество информационных сервисов | 17 |
| 1.1.2. [<\*\*\*>](#P1746) | Развитие информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | 2014 | 2016 | Количество подключенных к сети Правительства Сахалинской области точек | 236 | Приложение N 8 п. 1.1 |
| 1.1.2. | Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры Правительства Сахалинской области | ГБУ СО "СОЦИ" | 2014 | 2020 | Количество защищенных информационных систем | 14 | Приложение N 4 [п. 10](#P2440) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC5F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | |
| 1.1.3. [<\*\*\*>](#P1746) | Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры Правительства Сахалинской области | ГБУ СО "СОЦИ" | 2014 | 2016 | Количество защищенных информационных систем | 7 | Приложение N 8 п. 1.5 |
| 1.1.3. | Обеспечение доступности современных услуг связи в населенных пунктах Сахалинской области, предоставление спутниковых каналов связи, услуг по трансляции программы областного телевизионного вещания, радиовещания | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | 2014 | 2020 |  |  | Приложение N 4 [п. 1](#P2338); [8](#P2418) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC2F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | |
| 1.1.4. [<\*\*\*>](#P1746) | Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | 2016 | 2016 | Проектная документация | 1 |  |
| 1.2. [<\*>](#P1744) | Развитие информационных систем Сахалинской области и лицензирование программного обеспечения | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | 2014 | 2014 | - приобретение серверного, коммутационного и иного оборудования, обеспечивающего функционирование РСМЭВ, запасных частей и материальных запасов для оборудования РСМЭВ;  - обеспечение гарантийного, технического обслуживания оборудования РСМЭВ;  - приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение РСМЭВ, обновление версий программного обеспечения РСМЭВ;  - обеспечение гарантийной, технической поддержки программного обеспечения РСМЭВ;  - приобретение оборудования, расходных материалов и материальных запасов для обслуживания РСМЭВ;  - обеспечение подключения к региональной инфраструктуре электронного правительства | Количество услуг, переведенных в электронный вид, 80 штук | Приложение N 8 п. 1.4 |
| - обеспечение работоспособности, а также проведение мероприятий по модернизации и техническому обслуживанию (технической поддержке) региональной системы межведомственного электронного взаимодействия - автоматизированной информационной системы "Предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области в электронной форме";  - обеспечение интеграции информационных систем органов государственной власти с региональной системой межведомственного взаимодействия, Порталом государственных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем модернизации информационных систем, приобретения модулей, технологического оборудования;  - техническое обслуживание информационной системы регистрации начислений и сведений о платежах в Сахалинской области, в том числе приобретение неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение | Количество организаций участников межведомственного взаимодействия 210 единиц | Приложение N 8 п. 1.2 |
|  |  |  |  |  | Модернизация региональной системы электронного делопроизводства и документооборота (далее - РСЭДД), в том числе приобретение аппаратно-технического оборудования, программного обеспечения и прав на его использование, обеспечивающего функционирование РСЭДД, интеграции с иными информационными системами;  внедрение средств ЭП при использовании систем электронного документооборота; внедрение системы электронного документооборота, в том числе приобретение аппаратно-технического оборудования, программного обеспечения и неисключительных прав на его использование, обеспечивающего функционирование системы и ее интеграции с иными информационными системами; обеспечение непрерывного режима работы системы электронного документооборота и РСЭДД, в том числе с привлечением подрядчика; создание интернет-сайта для размещения информации о разработке органами исполнительной власти Сахалинской области проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения.  Для развития центра телефонного обслуживания (далее - ЦТО):  - модернизация автоматизированной информационной системы ЦТО;  - заключение договоров на техническое обслуживание приобретенного коммутационного и иного оборудования;  - приобретение программного обеспечения и прав на его использование для организации работы и функционирования ЦТО;  - обеспечение ЦТО услугами по изготовлению аудиороликов для голосового меню автоинформирования с использованием интерактивного речевого взаимодействия (IVR) и иными услугами, обеспечивающими организацию функционирования ЦТО;  - проведение рекламной кампании деятельности ЦТО (рекламные буклеты, размещение информации в СМИ и прочие мероприятия, направленные на популяризацию ЦТО);  - обеспечение и мониторинг лицензионной чистоты программного обеспечения Майкрософт и прочего программного обеспечения;  - закупка программного обеспечения для реализации мероприятий подпрограммы | Покрытие потребности в рабочих местах РСЭДД - 96% |  |
| 1.2. | Развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Сахалинской области | ГБУ СО "СОЦИ" |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного документооборота | ГБУ СО "СОЦИ" | 2014 | 2020 | Количество услуг, переведенных в электронных вид, нарастающий итог, шт. | 140 | Приложение N 4 [п. 1](#P2338); [п. 9](#P2429) |
| Количество организаций, участников межведомственного взаимодействия, нарастающий итог, единиц | 246 |  |
| Покрытие потребности в рабочих местах, оснащенных СЭД, % | 96 |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D4MFC0F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | |
| 1.2.2. [<\*\*>](#P1745) | Формирование и развитие инфраструктуры УЭК и развитие центра телефонного обслуживания | ГБУ СО "МФЦ" | 2015 | 2016 | Количество универсальных электронных карт, выпущенных на территории Сахалинской области, единиц в год | 5131 | Приложение N 8 п. 1.3 |
| 1.3. [<\*>](#P1744) | Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | 2014 | 2014 | Совершенствование политики и методов информационной безопасности в органах государственной власти и местного самоуправления Сахалинской области, в том числе:  - проведение обследования предпринятых мер по защите информации на объектах информатизации государственных органов власти и местного самоуправления и в подведомственных им учреждениях;  - разработка рекомендаций по принимаемым мерам по защите информации на объектах информатизации государственных органов власти и местного самоуправления и в подведомственных им учреждениях, с проведением обследования и подготовки проектов документации по защите информации;  - создание единой системы защиты информации в Правительстве Сахалинской области и аппарате Губернатора и Правительства Сахалинской области на основе единых требований, правил, технологий, с проведением обследования объектов информатизации.  Создание условий для обеспечения информационной безопасности и технической защиты информации в Правительстве Сахалинской области, аппарате Губернатора и Правительства Сахалинской области, в том числе путем приобретения средств защиты информации и иного специализированного оборудования и материальных запасов с передачей неисключительных прав (лицензий) на его использование; получения услуг по установке, настройке и техническому обслуживанию данного оборудования; обучение специалистов, сопровождающих технические средства и оборудование защиты информации. Обеспечение функционирования регионального удостоверяющего центра Сахалинской области путем приобретения компьютерного и иного оборудования, расходных материалов, картридеров, носителей ключевой информации, мебели, неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение и его обновление; получения услуг по аттестационным испытаниям объектов вычислительной техники, обучения специалистов. Обеспечение защиты персональных данных граждан при оказании государственных и муниципальных услуг в региональных информационных системах | Количество защищенных информационных систем - 4 штук | Приложение N 4 [п. 11](#P2451) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC5F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | |
| 1.3. | Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | 2017 | 2017 | Объекты связи | 14 | Приложение N 4 [п. 8](#P2418) |
| 1.4. | Техническая модернизация, оснащение информационными и коммуникационными технологиями | Министерство образования Сахалинской области Министерство культуры Сахалинской области Министерство здравоохранения Сахалинской области | 2014 | 2014 | Доля учреждений здравоохранения Сахалинской области, оснащенных телемедицинскими кабинетами, от общего числа учреждений здравоохранения Сахалинской области, подлежащих оснащению телемедицинскими кабинетами | 63 | Приложение N 4 [п. 5](#P2385), [6](#P2396), [7](#P2407) |
| Доля муниципальных образований Сахалинской области, входящих в единую систему управления учебным процессом | 100 |
| Доля музеев Сахалинской области, оснащенных программным обеспечением, технологическим оборудованием для ведения каталогов в электронной форме | 100 |
| 2. | [Подпрограмма N 2](#P886) "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" | | | | | | |
| 2.1. [<\*\*\*>](#P1746) | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | 2014 | 2016 |  |  | Приложение N 8 п. 1.3 |
| 2.1.1. [<\*>](#P1744) | Приобретение нежилых помещений для размещения структурных подразделений ГБУ СО "МФЦ" в муниципальных образованиях Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | 2014 | 2014 | Приобретение нежилых помещений в муниципальных образованиях Сахалинской области, зданий | 4 | Приложение N 8 п. 2.1 |
| 2.1.2. [<\*\*\*>](#P1746) | Открытие и развитие многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях Сахалинской области для доступа к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | ГБУ СО "МФЦ" | 2014 | 2016 | Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории Сахалинской области в МО Сахалинской области, всего МФЦ | 18 | Приложение N 8 п. 2.1 |
| 2.2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | ГБУ СО "МФЦ" | 2014 | 2020 | Количество государственных (муниципальных) услуг, оказанных гражданам через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, тыс. шт. в год | 200 | Приложение N 4 [п. 2](#P2349); [12](#P2464); [13](#P2475) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC3F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | |
| 3. | [Подпрограмма N 3](#P1146) "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" | | | | | | |
| 3.1. [<\*\*>](#P1745) | Проектирование и создание ядра географической информационной системы Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | 2014 | 2015 | Количество муниципальных образований Сахалинской области, подключенных к ГеоИС, нарастающий итог, шт. | 4 | Приложение N 4 [п. 3](#P2361); [14](#P2489) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFC1F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | |
|  |  | Министерство строительства Сахалинской области | 2014 | 2014 | Количество муниципальных образований Сахалинской области, подключенных к ГеоИС, нарастающий итог, шт. | 2 | Приложение N 8 п. 3.1 |
| 3.1. | Создание и развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация ГеоИС Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | 2016 | 2020 | Количество муниципальных образований Сахалинской области, подключенных к ГеоИС, нарастающий итог, шт. | 18 | Приложение N 4 [п. 11](#P2451) |
| 3.2. [<\*\*\*>](#P1746) | Создание и актуализация базового регионального картографического комплекса | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | 2014 | 2015 | Количество муниципальных образований Сахалинской области, подключенных к ГеоИС, нарастающий итог, шт. | 4 | Приложение N 8 п. 3.1 |
| Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | 2015 | 2016 | Создание отраслевого слоя "Сельскохозяйственные угодья", шт. | 1 |  |
| 3.3. | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFCFF) Правительства Сахалинской области  от 20.12.2017 N 589 | | | | | | |

--------------------------------

Примечания:

<\*> Мероприятия со сроком реализации до 31 декабря 2014 года.

<\*\*> Мероприятия со сроком реализации до 31 декабря 2015 года.

<\*\*\*> Мероприятия со сроком реализации до 31 декабря 2016 года.

Приложение N 2

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ОБЪЕКТАМ (МЕРОПРИЯТИЯМ) КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFCFF), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D5MFCEF)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование объекта (мероприятия) | ГРБС | Форма собственности | Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию | Мощность (кв. м, ед.) | Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы | Период реализации, годы | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Государственной программе | | | | | | 2014 - 2020 | 235440,5 |  | 235440,5 |  |  |  |
| 2014 | 45000,0 |  | 45000,0 |  |  | Приобретено 4 помещения |
| 2015 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2016 | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |  |
| 2017 | 190440,5 |  | 190440,5 |  |  |  |
| 2018 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2019 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2020 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC7F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по главному распорядителю бюджетных средств (агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области) | | | | | | 2014 - 2020 | 235440,5 |  | 235440,5 |  |  |  |
| 2014 | 45000,0 |  | 45000,0 |  |  |  |
| 2015 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2016 | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |  |
| 2017 | 190440,5 |  | 190440,5 |  |  |  |
| 2018 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2019 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2020 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC7F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" | | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение нежилых помещений для размещения структурных подразделений ГБУ СО "МФЦ" в муниципальных образованиях Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 45000,0 |  | 45000,0 |  |  |  |
| 2014 | 45000,0 |  | 45000,0 |  |  |  |
| 2015 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2016 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2017 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2018 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2019 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2020 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ "СОЦИ" |  |  |  |  | 2014 - 2020 | 196440,5 |  | 196440,5 |  |  |  |
| 2014 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2015 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2016 | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |  |
| 2017 | 190440,5 |  | 190440,5 |  |  |  |
| 2018 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2019 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2020 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC6F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | [Подпрограмма N 1](#P491) "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области" | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ "СОЦИ" | Областная | 2016 - 2017/2017 | 14 объектов инфраструктуры | 2017 - ПД | 2014 - 2020 | 196440,5 |  | 196440,5 |  |  |  |
| 2014 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2015 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2016 | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  | ПД - 7% |
| 2017 | 190440,5 |  | 190440,5 |  |  | ПД - 100%  СМР - 100% |
| 2018 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2019 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2020 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC5F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | [Подпрограмма N 2](#P886) "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Приобретение нежилых помещений для размещения структурных подразделений ГБУ СО "МФЦ" в муниципальных образованиях Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи |  | 2014 | 1163 |  | 2014 - 2020 | 45000,0 |  | 45000,0 |  |  |  |
| 2014 | 45000,0 |  | 45000,0 |  |  |  |
| 2015 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2016 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2017 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2018 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2019 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2020 | 0 |  | 0 |  |  |  |

Приложение N 3

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC1F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436.

Приложение N 4

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 - 2020 ГОДЫ)"

Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC1F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436.

Приложение N 5

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC1F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436.

Приложение N 3

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

СВЕДЕНИЯ

О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFCEF) Правительства Сахалинской области  от 15.09.2017 N 436) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Разработчик нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
|  | Государственная программа "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" | | | |
|  | [Подпрограмма N 1](#P491) "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области" | | | |
| 1. | Постановление Правительства Сахалинской области | "О региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре Сахалинской области"  Проект постановления и утверждаемое им Положение вводят единый понятийный аппарат, определяют правовой статус региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Сахалинской области (далее - РИТКИ) и ее компонентов, определяют участников РИТКИ и их роли, а также устанавливают общие принципы подключения к РИТКИ и использования ее ресурсов | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | 01.10.2017 |
| 2. | Закон Сахалинской области | "О государственных информационных системах Сахалинской области" | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | 01.12.2017 |

Приложение N 7

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FDF0E64CC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E0D3MFCFF) Правительства Сахалинской области от 25.09.2014 N 465.

Приложение N 4

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 15.09.2017 [N 436](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D7MFC7F), от 20.12.2017 [N 589](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC4F)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения индикаторов (показателей) | | | | | | | |
| базовое значение | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Государственная программа "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан Сахалинской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг | % | 20 | 34,5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | - | 98,5 | 97,1 | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC3F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля муниципальных образований Сахалинской области, подключенных к ГеоИС, от общего количества муниципальных образований Сахалинской области | % | - | 11 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | [Подпрограмма N 1](#P491) "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области" | | | | | | | | | |
| 4. | Доля выпущенных на территории Сахалинской области универсальных электронных карт от общей численности населения Сахалинской области | % | 0,21 | 0,78 | 1,84 | - | - | - | - | - |
| 5. | Доля учреждений здравоохранения Сахалинской области, оснащенных телемедицинскими кабинетами, от общего числа учреждений здравоохранения Сахалинской области, подлежащих оснащению телемедицинскими кабинетами | % | 17 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Доля муниципальных образований Сахалинской области, входящих в единую систему управления учебным процессом | % | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Доля музеев Сахалинской области, оснащенных программным обеспечением, технологическим оборудованием для ведения каталогов в электронной форме | % | 75 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Доля государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений, имеющих скорость передачи данных через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее 2 Мбит/сек., в общем числе обследованных государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и их подведомственных учреждений | % | 20,5 | 24,7 | 23 | 25 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 9. | Доля государственных органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области - участников межведомственного взаимодействия от общего количества заявленных к подключению | % |  | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 10. | Доля защищенных классифицированных государственных информационных систем Сахалинской области от общего числа систем, подлежащих защите | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Уровень покрытия автомобильных дорог Сахалинской области федерального и межмуниципального значения мобильной связью (от их протяженности) | % | 69 | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | [Подпрограмма N 2](#P886) "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" | | | | | | | | | |
| 12. | Доля граждан, проживающих на территории Сахалинской области и имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от общей численности населения Сахалинской области | % | - | 91,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров | % | - | 98,5 | 97,1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFC1F) Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 N 589) | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма N 3](#P1146) "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" | | | | | | | | | |
| 14. | Коэффициент эффективности деятельности оператора ГеоИС в развитии, хранении, сопровождении и обеспечении доступа к геопространственным данным в интересах развития Сахалинской области | % | - | - | - | - | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 15. | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E4D2MFCFF) Правительства Сахалинской области  от 20.12.2017 N 589 | | | | | | | | | |

Приложение N 5

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ,

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC1F) Правительства Сахалинской области  от 20.12.2017 N 589) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование мероприятия |  | Источники средств | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | 5785254,2 | 827664,8 | 603991,1 | 808371,6 | 1113678,5 | 969612,2 | 969612,2 | 492323,8 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - |
| Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ", ГБУ "МФЦ" | областной бюджет | 019 | x | x | x | 5709191,9 | 780224,8 | 582361,1 | 801379,3 | 1113678,5 | 969612,2 | 969612,2 | 492323,8 |
| федеральный бюджет | 019 | x | x | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - |
| Министерство образования Сахалинской области | областной бюджет | 011 | x | x | x | 5940,0 | 5940,0 | - | - | - | - | - | - |
| Министерство культуры Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | x | x | 15100,0 | 15100,0 | - | - | - | - | - | - |
| Министерство здравоохранения Сахалинской области | областной бюджет | 012 | x | x | x | 20950,0 | 20950,0 | - | - | - | - | - | - |
| Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | x | x | 5450,0 | 5450,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | областной бюджет | 004 | x | x | x | 28622,3 | - | 21630,0 | 6992,3 | - | - | - | - |
| [Подпрограмма N 1](#P491) "Развитие информационного общества и создание электронного Правительства Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | 3075606,3 | 319175,6 | 220955,0 | 301795,8 | 739791,7 | 559759,4 | 559759,4 | 374369,4 |
| [Подпрограмма N 2](#P886) "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | 2481035,6 | 474751,0 | 354706,1 | 419614,9 | 348217,6 | 386545,8 | 386545,8 | 110654,4 |
| федеральный бюджет | x | x | 1525392 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма N 3](#P1146) "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | 228612,3 | 33738,2 | 28330,0 | 86960,9 | 25669,2 | 23307,0 | 23307,0 | 7300 |
| 1. | [Подпрограмма N 1](#P491) "Развитие информационного общества и создание электронного Правительства Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | 3075606,3 | 319175,6 | 220955,0 | 301795,8 | 739791,7 | 559759,4 | 559759,4 | 374369,4 |
| 1.1. [<\*>](#P3595) | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области и инфраструктуры универсальной электронной карты | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | x | 144740,3 | 144740,3 | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510100 | 240 | 56155,2 | 56155,2 | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510100 | 611 | 49025,1 | 49025,1 | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510100 | 612 | 39560,0 | 39560,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. [<\*\*>](#P3596) | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | x | 151074,5 | - | 151074,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100000 | x | 1969341,0 | - | - | 218220,9 | 479363,3 | 493641,2 | 493641,2 | 284474,4 |
| 1.1.1. [<\*\*\*>](#P3597) | Размещение региональных информационных систем, обеспечение эксплуатации новых вычислительных ресурсов и информационных систем | ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | 611 | 44002,3 | - | 44002,3 | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510100590 | 611 | 43854,2 | - | - | 43854,2 | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510100 | 612 | 2550,0 | - | 2550,0 | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510100590 | 612 | 1131,8 | - | - | 1131,8 |  | - | - | - |
| 1.1.1. | Размещение региональных информационных систем, обеспечение эксплуатации новых вычислительных ресурсов и информационных систем | ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100590 | 610 | 921785,7 | - | - | - | 211268,9 | 230151,5 | 230151,5 | 250213,8 |
| 1.1.2. [<\*\*\*>](#P3597) | Развитие информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | 240 | 60395,1 | - | 60395,1 | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510120020 | 244 | 110860,2 | - | - | 110860,2 | - | - | - | - |
| ГБУ СО "СОЦИ" | 019 | 0410 | 1510100 | 612 | 32899,4 | - | 32899,4 | - | -- | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510100590 | 611 | 37651,3 | - | - | 37651,3 | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры Правительства Сахалинской области | ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100590 | 610 | 121242,4 |  |  |  | 53414,0 | 27609,2 | 27609,2 | 12610,0 |
| 1.1.3. [<\*\*\*>](#P3597) | Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры Правительства Сахалинской области | ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | 611 | 11227,7 | - | 11227,7 |  |  |  |  |  |
| 019 | 0410 | 1510100590 | 611 | 18723,4 | - | - | 18723,4 | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Обеспечение доступности современных услуг связи в населенных пунктах Сахалинской области, предоставление спутниковых каналов связи, услуг по трансляции программы областного телевизионного вещания, радиовещания | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510120020 | 240 | 708092,0 | - | - | - | 214680,4 | 235880,5 | 235880,5 | 21650,6 |
| 1.1.4. [<\*\*\*>](#P3597) | Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510140090 | 414 | 6000,0 | - | - | 6000,0 | - | - | - | - |
| 1.2. [<\*>](#P3595) | Развитие информационных систем Сахалинской области и лицензирование программного обеспечения | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | x | 103002,3 | 103002,3 | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510200 | 611 | 21212,3 | 21212,3 | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510200 | 612 | 81790,0 | 81790,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. [<\*\*>](#P3596) | Развитие информационных систем Сахалинской области | ГБУ СО "СОЦИ", ГБУ СО "МФЦ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | x | 69880,5 | - | 69880,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Сахалинской области | ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200590 | x | 375694,2 | - | - | 83574,9 | 69987,9 | 66118,2 | 66118,2 | 89895,0 |
| 1.2.1. | Развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного документооборота | ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | 611 | 42687,7 | - | 42687,7 | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510200590 | 610 | 375694,2 | - | - | 83574,9 | 69987,9 | 66118,2 | 66118,2 | 89895,0 |
| 019 | 0410 | 1510200 | 612 | 10385,0 | - | 10385,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. [<\*\*>](#P3596) | Формирование и развитие инфраструктуры УЭК и развитие центра телефонного обслуживания | ГБУ СО "МФЦ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | 611 | 16807,8 | - | 16807,8 | - | - | - | - | - |
| 1.3. [<\*>](#P3595) | Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного Правительства | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510300 | x | 29443,0 | 29443,0 | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510300 | 611 | 6243,0 | 6243,0 | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1510300 | 612 | 23200,0 | 23200,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510340090 | 414 | 190440,5 | - | - | - | 190440,5 | - | - | - |
| 1.4. [<\*>](#P3595) | Техническая модернизация, оснащение информационными и коммуникационными технологиями | Министерство образования Сахалинской области | областной бюджет | 011 | 0702 | 1510400 | 240 | 5940,0 | 5940,0 | - | - | - | - | - | - |
| Министерство культуры Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1510400 | 240 | 15100,0 | 15100,0 | - | - | - | - | - | - |
| Министерство здравоохранения Сахалинской области | областной бюджет | 012 | 0410 | 1510400 | 611 | 5450,0 | 5450,0 | - | - | - | - | - | - |
| 012 | 0410 | 1512400 | 612 | 15500,0 | 15500,0 |
| 2. | [Подпрограмма N 2](#P886) "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | 2481035,6 | 474751,0 | 354706,1 | 419614,9 | 348217,6 | 386545,8 | 386545,8 | 110654,4 |
| федеральный бюджет | x | x | 1525392 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "МФЦ" | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | x | 304980,9 | 266055,0 | 38925,9 | - | - | - | - | - |
| 019 | 0113 | 1520100590 | x | 42220,1 | - | - | 42220,1 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 019 | 0113 | 1525392 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Приобретение нежилых помещений для размещения структурных подразделений ГБУ СО "МФЦ" в муниципальных образованиях Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | 410 | 45000,0 | 45000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Открытие и развитие многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях Сахалинской области для доступа к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | 240 | 185,0 | 185,0 | - | - | - | - | - | - |
| ГБУ СО "МФЦ" | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | 612 | 259795,9 | 220870,0 | 38925,9 | - | - | - | - | - |
| 019 | 0113 | 1520100590 | 612 | 42220,1 | - | - | 42220,1 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 019 | 0113 | 1525392 | 612 | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "МФЦ" | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520200 | 611 | 524476,2 | 208696,0 | 315780,2 | - | - | - | - | - |
| 019 | 0113 | 1520200590 | 610 | 1609358,4 | - | - | 377394,8 | 348217,6 | 386545,8 | 386545,8 | 110654,4 |
| 3. | [Подпрограмма N 3](#P1146) "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | x | x | 228612,3 | 33738,2 | 28330,0 | 86960,9 | 25669,2 | 23307,0 | 23307,0 | 7300,0 |
| 3.1. [<\*\*>](#P3596) | Проектирование и создание ядра ГеоИС Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1530100 | x | 31588,2 | 24888,2 | 6700,0 | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1530100 | 240 | 24599,4 | 21904,2 | 2695,2 | - | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1530100 | 611 | 6988,8 | 2984,0 | 4004,8 | - | - | - | - | - |
| Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0410 | 1530100 | 240 | 5450,0 | 5450,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Создание и развитие (модернизация), техническое содержание и эксплуатация ГеоИС Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1530100000 | x | 159551,8 | - | - | 79968,6 | 25669,2 | 23307,0 | 23307,0 | 7300,0 |
| 019 | 0410 | 1530100990 | 241 | 8646,6 | - | - | 8646,6 | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1530100990 | 240 | 67082,0 | - | - | 67082,0 | - | - | - | - |
| 019 | 0410 | 1530100590 | 610 | 80473,2 | - | - | 4240,0 | 25669,2 | 23307,0 | 23307,0 | 7300,0 |
| 3.2. [<\*\*\*>](#P3597) | Создание и актуализация базового регионального картографического комплекса | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | областной бюджет | 019 | 0410 | 1530200 | 240 | 3400,0 | 3400,0 | - | - | - | - | - | - |
| Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | областной бюджет | 004 | 0113 | 1530200 | 244 | 21630,0 | - | 21630,0 | - | - | - | - | - |
| 004 | 0113 | 1530200990 | 244 | 6992,3 | - | - | 6992,3 | - | - | - | - |

--------------------------------

Примечания:

<\*> Мероприятия со сроком реализации до 31 декабря 2014 года.

<\*\*> Мероприятия со сроком реализации до 31 декабря 2015 года.

<\*\*\*> Мероприятия со сроком реализации до 31 декабря 2016 года.

Приложение N 6

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFDEC4BC448A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC0F) Правительства Сахалинской области  от 20.12.2017 N 589) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" | | | | | | | | |
| всего | 5814105 | 842849,5 | 617657,3 | 808371,6 | 1113678,5 | 969612,2 | 969612,2 | 492323,8 |
| федеральный бюджет | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 5785254,2 | 827664,8 | 603991,1 | 808371,6 | 1113678,5 | 969612,2 | 969612,2 | 492323,8 |
| юридические и физические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма N 1](#P491) "Развитие информационного общества и создание электронного Правительства Сахалинской области" | | | | | | | | |
| всего | 3075606,3 | 319175,6 | 220955,0 | 301795,8 | 739791,7 | 559759,4 | 559759,4 | 374369,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3075606,3 | 319175,6 | 220955,0 | 301795,8 | 739791,7 | 559759,4 | 559759,4 | 374369,4 |
| юридические и физические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма N 2](#P886) "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" | | | | | | | | |
| всего | 2509886,5 | 489935,7 | 368372,3 | 419614,9 | 348217,6 | 386545,8 | 386545,8 | 110654,4 |
| федеральный бюджет | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2481035,6 | 474751,0 | 354706,1 | 419614,9 | 348217,6 | 386545,8 | 386545,8 | 110654,4 |
| юридические и физические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма N 3](#P1146) "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" | | | | | | | | |
| всего | 228612,3 | 33738,2 | 28330,0 | 86960,9 | 25669,2 | 23307,0 | 23307,0 | 7300,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 228612,3 | 33738,2 | 28330,0 | 86960,9 | 25669,2 | 23307,0 | 23307,0 | 7300,0 |
| юридические и физические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 11

к государственной программе

Сахалинской области

"Информационное общество

в Сахалинской области

(2014 - 2020 годы)",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 04.07.2013 N 334

РАСЧЕТЫ

ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,

ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВЫПЛАТ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE069385C36380F58E4AB8C7D4FEFBEC4FC748A958C065AF9C85A8B6100DF0285391E5D6MFC1F) Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 436.